Protokół nr 107/2009

z posiedzenia Zarządu Powiatu

w Środzie Śląskiej

odbytego w Starostwie Powiatowym

w Środzie Śląskiej

dniu 24 lipca 2009 roku

o godz. 12.00

Obecni:

Sebastian Burdzy – Starosta

Mariusz Wojewódka – Wicestarosta

Dariusz Maciejewski – członek Zarządu

Marek Majerowski – członek Zarządu

Czesław Kaczmarek – członek Zarządu

oraz

Mariusz Żałobniak – Sekretarz Powiatu

Janina Gawlik – Skarbnik Powiatu Średzkiego

Starosta

Witam wszystkich na posiedzeniu Zarządu. Przedstawię porządek posiedzenia:

- Otwarcie posiedzenia.

- Przyjęcie porządku posiedzenia.

- Przyjęcie informacji związanej z realizacją zadań bieżących na drogach powiatowych oraz w zakresie powierzchniowego utrwalenia dróg.

- Przyjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- przeznaczenia do wynajmu na drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynku po pralni byłego bloku B Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej.

- Przyjęcie stanowiska w sprawie:

- wniosku Koła Gospodyń Wiejskich „Jastrzębianki” o udostępnienie busa w dniach 14.08.2009 r., 21.08.2009r., 28.08.2009r. w związku z wycieczką dzieci z Jastrzębiec, w ramach półkolonii.

- wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej  o bezpłatne wynajęcie busa celem przewozu dzieci z Obornik Śląskich do Środy Śląskiej w dniu 31.07.2009 r.:

- informacji dotyczącej przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Strzeleckiej.

- Sprawy różne.

Starosta

Do porządku posiedzenia jeszcze, to będzie przyjęcie stanowiska, na temat  drugiego etapu przebudowy skrzyżowania w Udaninie, wynajęcia dodatkowego patchera, umieszczenie dziecka i wysokości wydatków na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, są dwa takie porozumienia.

Skarbnik

Dodatkowe dzieci?

Sekretarz

Porozumienie w zakresie przekazania, albo przejęcia do utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Starosta

Czy do porządku posiedzenia jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?

Z – 5, W – 0, P – 0.

Ad. 3. Przyjęcie informacji związanej z realizacją zadań bieżących na drogach powiatowych oraz w zakresie powierzchniowego utrwalenia dróg.

Starosta

W materiałach był wykaz zadań na drogach Powiatu Średzkiego realizowanych w ramach zadań bieżących oraz powierzchniowego utrwalenia dróg, w wyniku przeprowadzonych przetargów przez Wydział IZPO .

Sekretarz

Tak i jeszcze dzisiaj dodatkowa informacja, którą przekazał wczoraj, już po wysłaniu materiałów, Kierownik Wiński w zakresie robót na drodze powiatowej przed Przedmościem, w Prężycach oraz w Jugowcu.

Radny Maciejewski

To może Pan Wicestarosta zrelacjonuje nam, jak wygląda sytuacja na drogach?

Wicestarosta

Ja może odniosę się do tych, co Sekretarz przed chwilą powiedział, drogi w Przedmościu, Prężycach i Jugowcu. Jeśli chodzi o drogę w Przedmościu została nawieziona frezowina, zgodnie z decyzją Zarządu została przez naszych pracowników rozparcelowana. Został wykonany odcinek drogi około 280 m, na tyle wystarczyło tej frezowiny. Byłem tam, widziałem i jest to dosyć ładnie zrobione. Jeśli będzie więcej tej frezowiny, to można by było zrobić cały odcinek. Jeśli chodzi o Prężyce, to czekamy na frezowine, bo na razie nie były te prace wykonywane. Poprzednio została tam nawieziona, ale priorytetem była  droga Wilkostów – Wojnowice, tam zostało nawiezione, natomiast na Prężyce zabrakło. Jeśli chodzi o Jugowiec, jest nawiezione około 385 ton frezowiny, no i Wydział czeka na decyzję Zarządu, co z tym robimy. Stanowisko było takie, że jeśli będą jakieś oszczędności po przetargu, na tzw. powierzchniówki, to tą kwota zostanie przeznaczona na remont tego odcinka. Materiały są, jest to oszacowane na kwotę około 72 000 zł brutto i teraz jest decyzja, czy puszczamy to na przetarg, czy nie. To by było tak w skrócie, jeśli chodzi o te trzy inwestycje. Jeśli mogę się odnieść do wniosku Wydziału, odnośnie wynajęcia dodatkowego patchera, dyskusja była na Zarządzie, o ile dobrze pamiętam to w marcu, potem jeszcze raz o tym rozmawialiśmy. Miała zostać podjęta w drugiej półroczu. Mam takie informacje z Wydziału, że ze względu na pogodę dużo tych dni wypada, nie daje się remontować tych ubytków w jezdniach. Są w tym czasie inne prace wykonywane. Jest obawa, że nie zdążymy przed zimą tych wszystkich ubytków  usunąć, stąd jest wniosek Wydziału, żeby zlecić, na zewnątrz wynająć drugi patchera, za kwotę około          40 000 zł brutto - 50 000 zł brutto. Jeśli znajdziemy środki, to za tyle możemy zlecić wykonanie tych prac. Natomiast co, do tych zadań po przetargowych, to myślę, że ktoś z Wydziału IZPO, to ten Wydział to przygotowywał.

Sekretarz

Jeśli chodzi o tą drugą część, do której Pan Wicestarosta teraz nawiązał, to macie Państwo w tabeli informację. Jeśli chodzi o robotę drogową na odcinku Chomiąża -  Jastrzębce, według wartości zabezpieczonej w budżecie 260 000 zł, po przetargu kwota kwota  196 000 zł. Na odcinek Wojnowice – Czerna, przy czym on jest złożony z dwóch odcinków: Wojnowice – Wilkostów, Wilkostów – Czerna, łączna wartość przed wszczęciem procedury była szacowana na kwotę 361 445 zł, natomiast po przetargu to jest kwota     343 132 zł. Przy czym proszę pamiętać, że odcinek Wilkostów – Czerna  jest robiony w ramach powierzchniowego utrwalania dróg i to powinno się również doliczać do pozycji 3, gdzie mamy powierzchniowe utrwalenie, na kwotę planowaną 236 703 zł, po przetargu – 181 780 zł. I ostatnie dwa odcinki, przy czym to poszło w jednym przetargu z tego względu, że w obawie Wydziału IZPO, gdybyśmy te roboty remontowe na odcinku Lisowice i Wrocisławice wykonywali w odrębnych postępowaniach przetargowych, wówczas znalezienie potencjalnego wykonawcy mogło być niewielkie, w związku z tym zostało to zlecone jako jedno zadanie i przy oszacowaniu inwestycji na odcinek Lisowice przed przetargiem na 132 031 zł, po przetargu wyszła kwota 167 763 zł i jeśli chodzi o Wrocisławice przed przetargiem oszacowane były na kwotę 49 193 zł, natomiast po przetargu na 62 589 zł. Więc jak Państwo widzicie, niektóre zadania remontowe zmieściły się w swoich granicach planowanych wydatków, natomiast w przypadku powierzchniówek zostały oszczędności na kwotę prawe 20 000 zł.

Radny Majerowski

Na jaką kwotę został określony przetarg na Chomiąże – Jastrzębce?

Sekretarz

W momencie kiedy ogłaszaliśmy przetarg, przypominam Państwu,  kwota była 200 000 zł, natomiast na sesje poszła kwota 260 000 zł i w momencie, kiedy otwieraliśmy już kwota, którą mieliśmy w budżecie to było 260 000 zł.

Wicestarosta

Ale zakres się nie zmienił?

Sekretarz

Nie.

Radny Majerowski

To właśnie te 60 000 zł to jest zdjęte z powierzchniówek z Gminy Malczyce, bo tak ustaliliśmy na Zarządzie i gdyby się okazało, że zakres jest niewystarczający na tyle, gdyby zabrakło, to właśnie dlatego głosowałem za tym, żeby ściągnąć to z powierzchniówek i przeznaczyć na drogę Jastrzębce – Chomiąża.

Sekretarz

Na tym Zarządzie zadawałem dwa razy pytanie:”Czy zakres przedmiotowy się nie zmienia?”, odpowiedź była, że się nie zmienia. Jest to zawarte w protokole 101 z 10 czerwca tego roku. W związku z tym, kwota pieniędzy zabezpieczonych w budżecie uległa zwiększeniu z 200 000 zł na 260 000 zł, ale to musiało być zrobione uchwałą Rady i na końcu czerwca sesją zostało zwiększone, natomiast zakres przedmiotowy został taki, jak był poprzednio.

Wicestarosta

Zakres przedmiotowy to jest ilość metrów?

Sekretarz

Tak.

Skarbnik

Ale tu Pan Majerowski ma rację, ponieważ nikt tej kwoty na razie nie rusza do zakończenia zadania, bo z doświadczenia wiemy, że roboty dodatkowe występują  i być może będzie taka sytuacja, że przetarg został ogłoszony, a trzeba będzie zwiększyć wartość robót. Jeżeli mogę to ja przejdę do finansów...

Starosta

Ale ja zacznę od Muzeum. Obiecana kwota pokrycia w 2009 roku współfinansowania Muzeum ze strony Województwa Dolnośląskiego spełzła na niczym. 350 000 zł musimy znaleźć na utrzymanie Muzeum do końca roku. W związku z kryzysem Marszałek odmówił nam dofinansowania nad czym ubolewam, bo jak wspomniałem mieliśmy mieć podpisaną umowę trzyletnią współfinansowanie, współprowadzenie Muzeum  z Marszałkiem. Trzy lata to dawało by nam oszczędność w budżecie powyżej 1 000 000 zł. Następna rzecz, to konieczność wymiany pieca co w budynku PZOZ – u, w którym mamy 66% udziału. Koszt tego pieca to jest około 60 000 zł. Kolejna rzecz to wkład Powiatu Średzkiego w 2009 roku do programu „Szkoła równych szans” i to jest kwota około 60 000 zł, którą musimy znaleźć w budżecie. Dlatego proszę ostrożnie podejmować decyzje finansowe, bo naprawdę robi się bardzo ciasno finansowo i już w tej chwili brakuje nam jakieś 400 000 zł by domknąć te podstawowe rzeczy. Proszę Pani Skarbnik.

Skarbnik

Może ja przedstawię sytuację. Jeżeli chodzi o drogi tak, jak powtarzałam po analizie półrocznej będziemy siadać do budżetu i go korygować, bo pojawiają się inne sprawy i też trzeba te pieniądze zabezpieczyć. Do tej pory, żeby nie ruszać dróg ściągaliśmy inne inwestycje, zabierałam trochę z innych budżetów i nie ruszaliśmy dróg. Na dzień dzisiejszy mamy sprawozdanie półroczne, które zostanie Państwu  przekazane, na materiały mamy wykorzystane 86%, czyli na 270 000 zł, 233 000 zł jest już wykorzystane. Są to głównie materiały na łatanie dziur patcherem. I tutaj niezbędne jest  dołożenie co najmniej          100 000 zł, żeby utrzymać do końca roku i połatać. I jeszcze  jeden paragraf, „Zakres usług pozostałych”. Mieliśmy zaplanowane 238 000 zł, jak Państwo wiecie zimowe utrzymanie dróg – 175 000 zł i mamy wykorzystane 91%. Są to usługi ochrony mienia i tu musimy minimum dołożyć, żeby jakoś wytrzymać, bez utrzymania zimowego dróg, bo jeśli to będzie w grudniu to możemy zapłacić w styczniu, około 70 000 zł. Jeśli chodzi o paragraf remontowy, to zaczynaliśmy go od 100 000 zł. Nie  był określony zakres, ale zawsze te usługi się pojawiały. W trakcie budżetu, jak mieliśmy wolne środki, zazwyczaj  zwiększaliśmy  usługi remontowe. Takich zwiększeń było dwa, raz na 80 000 zł, potem jak zwiększaliśmy na koniec maja deficyt budżetowy, to przyszedł Pan Kamiński i przedstawił propozycje inwestycyjne na kwotę 651 969, 67 zł. Były to Wojnowice – Wilkostów - 247, Wilkostów – Czerna - 128, Wrocisławice - 80 520 zł, Jugowiec - 35 000 zł i Lisowice –    160 000 zł. W związku z tym, że te możliwości kredytowe były ograniczone, a część zadań  była robiona w wydatkach inwestycyjnych, czyli w ramach Wojnowice – Czerna, na ten cel zostało zwiększone 530 000 zł, na usługi remontowe. Po ostatniej sesji na usługi remontowe przerzuciliśmy całe Wojnowice – Czerna i Jastrzębce – Chomiąża – 512 000 zł i na dzień dzisiejszy w usługach remontowych mamy 1 181 788 zł. Na dzień dzisiejszy w realizacji mamy z tego paragrafu zadania: Karczyce już został wykonany remont na        66 170 zł, Chomiąża – Jastrzębce po przetargu 196 576 zł, Wojnowice – Czerna po przetargu, ja mówię remontowe bez skrapiania, 190 518, 28 zł, Wrocisławice – Lisowice – 230 353, 45 zł, remont barierek - Lusina - 14 884 zł i wydatki poniesione do chwili obecnej na Czerną – 61 047, 78 zł. Oprócz tego mieliśmy, zgodnie z protokołami Zarządu zabezpieczone Księżyce – 50 000 zł, tam chyba chodziło  o przepust, Wrocisławice – przepust -  24 400 zł i Jugowiec – 35 000 zł. W sumie po przetargach mamy jakby zablokowane już wydatki realizowane,  kwotą 868 950, 77 zł. Są podpisane umowy, ale nie mamy podpisanej umowy na Księżyce.

Radny Kaczmarek

Ale Księżyce są realizowane, tak?

Skarbnik

Nie mam umowy na Księżyce.

Wicestarosta

Księżyce są na ukończeniu, są realizowane.

Skarbnik

Ja  nie spotkałam się z umową. Wrocisławice przepust i Jugowiec 35 000 zł.

Wicestarosta

Taka była decyzja Zarządu, że realizujemy. To jest do wyjaśnienia.

Skarbnik

Kiedy byśmy te wszystkie zadania zrobili, to na koncie zaoszczędzonych pieniędzy jest           312 837 zł i żeby zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie dróg, pozostawiamy na tym koncie roboty rozpoczęte, możemy zakończyć dopiero po zakończeniu, 100 000 zł musimy przeznaczyć na materiały, 70 000 zł przeznaczone na usługi pozostałe, czyli ochrona i nie daj Boże, zima. Pozostałe kwoty muszę zabrać na Program, na Muzeum, na rodziny zastępcze, gdzie podpisujemy umowy i będzie brakowało nam około  42 000 zł.  Z każdego jednego działu muszę pokryć te, które  wyszły wydatki, bo nie wiemy co jeszcze do końca roku wyjdzie. I praktycznie pozostanie nam na dzień dzisiejszy, po zrealizowaniu tych wszystkich zadań, rezerwy na remontach 100 000 zł. I to pozastawiamy do zakończenia wszystkich inwestycji.  Jeżeli chodzi o Wrocisławice – Lisowice, bo tu jest też ważne, przy planowaniu z nadwyżki budżetowej, w sumie podane zostały mi kwoty:       160 000 zł Lisowice i 80 520 zł Wrocisławice. Takie Pan Kamiński podał mi do planowania. Natomiast potem pokazały mi się kosztorysy na kwoty inne, niższe. Kazano to po przeliczać na dużo niższe. I pokazała się kwota 132 031, 80 zł. Gmina Kostomłoty dołożyła, bo w tych pieniądzach jest także 20 000 zł z Gminy Kostomłoty, czyli 152 na Kostomłotach. Na Lisowicach braknie 15 000 zł, natomiast większość braknie na Wrocisławicach z tym, że we Wrocisławicach nie mamy liczonego kamienia, a jeśli tam Gmina nie da, to jeszcze wzrośnie.

Wicestarosta

Gmina już kupiła i podobno jest przywieziony.

Skarbnik

Czyli praktycznie na tą inwestycje poprzetargową zabraknie nam około 30 000 zł. I to jest w ramach wydatków bieżących dlatego mówię, albo zwiększamy zakres przed, albo zwiększamy zakres w trakcie realizacji.

Starosta

Jeszcze jedna rzecz, żeby było wszystko jasne. Lisowice czy Wrocisławice wykonywane byłyby w formie prac bieżących, natomiast wielkość tego zadania spowodowała, że był ogłoszony przetarg. Ale to nie było zadanie inwestycyjne tylko  tak naprawdę bieżące, ale zakres tego jest trochę szerszy. No Chomiąża, tu bym polemizował bo można powiedzieć, że to jest też remontowe, ale też duże zadanie i kosztowne dlatego był ogłoszony przetarg. Zresztą dwa przetargi. Do pierwszego nikt nie przystąpił.

Radny Maciejewski

Ja słyszałem, że jesteśmy już w plecy 400 000 zł? A tu teraz trzeba dołożyć do drogi i Pani znalazła 30 000 zł.

Starosta

Panie Darku, jesteśmy po przetargach i obowiązują nas umowy z wykonawcą i naszą rolą jest znaleźć pieniądze, a nie narażać się na ...

Skarbnik

Chwileczkę, może ja wyjaśnię.

Radny Maciejewski

Przetarg można odwołać. Jest tam ...

Sekretarz

Nie, nie. Tak jest przy sprzedaży nieruchomości. Nie jest tak łatwo odwołać przetarg. Proszę podać przyczynę odwołania przetargu?

Radny Maciejewski

To trzeba zawsze się zabezpieczyć.

Sekretarz

Nie, zgodnie z prawem zamówień publicznych nie ma takiej możliwości.

Radny Maciejewski

Tak, jak ktoś przyjdzie i powie, żeby dać 400 000 zł, to trzeba dać!?

Sekretarz

Nie, to jest pytanie, czy zamawiający ma wystarczające środki w budżecie. I to jest ta sytuacja, że rzeczywiście przy przetargu, kiedy mamy wycenę na X natomiast w wyniku przetargu wycena jest wyższa, to wówczas w zależności od tego, w zadaniach bieżących, czy Zarząd znajdzie pieniądze, czy przy inwestycyjnych, Rada Powiatu jeśli znajdzie, to przed ogłoszeniem wyników przetargu, jeśli znajdą się środki to wówczas można podpisać taką umowę. Jeśli nie zostaną zwiększone te środki, to wówczas jest możliwość unieważnienia procedury przetargowej, ale tylko w takiej sytuacji.

Wicestarosta

Teraz musimy się zastanowić, czy znajdziemy te środki, czy nie?

Skarbnik

Jeżeli chodzi o środki w paragrafie remontowym, to trudno tutaj wykazywać, że my nie mamy środków, bo mamy.

Starosta

Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Zadania typu Chomiąża – Jastrzębce, Jugowiec, Wojczyce, Lisowice, Wrocisławice, kto przygotowuje dokumentację? Pracownicy Starostwa Powiatowego i dają wstępny kosztorys.  Nikt nie jest w stanie, bo jeszcze nie trafiłem takiego kozaka, który byłby w stanie określić i wstrzelić się dokładnie w cenę, która będzie identyczna po przetargu. Jeszcze się taki nie urodził, wiec mam propozycję. My bazujemy tak naprawdę na hipotetycznych kwotach i celach. Mówiliśmy, że zrobimy Jastrzębce – Chomiąża za 200 000 zł. Pierwszy przetarg i nikt się nie zgłosił, to pomyśleliśmy, że podniesiemy zadanie, żeby je uatrakcyjnić,  nie zwiększając zakresu robót. Trafiła się firma za 196 000 zł i tu nam się udało. Następne zadania, które są określane, kosztorys jest brany przez naszych pracowników, w ramach obowiązków służbowych wyliczanie dziur, z czegoś to biorą, na czymś bazują. Nie było jeszcze takiego przypadku, żeby trafili na 100%. Nie można też mówić tak, żeby wszystko unieważniać, bo to nie o to chodzi. Jeżeli są kwoty finansowe na tzw. remontowych, a te wszystkie rzeczy są w remontach, za wyjątkiem powierzchniówek, bo to są jednoroczne i w budżecie jest osobna działka na to, to możemy w tych kwotach bazować. I zaraz jak dojdziemy do patchera, czy będziemy wynajmować, najprawdopodobniej tak, bo rzeczywiście aura nie pozwoliła, żeby nasze służby uporały się z największymi dziurami, a łatanie dziur w połowie i zostawianie też jest bez sensu, bo ludzie też się skarżą, to wszystko będzie szło z tzw. pieniędzy bieżących.

Radny Maciejewski

Panie Starosto, mam  pytanie. Skoro płacimy facetowi za to, że projektuje nam drogę, wycenia nam na ileś tam i przychodzi firma i za połowę to robi. Pytam się, czy on się nie wstrzelił?

Starosta

Nie rozumiemy się.

Radny Maciejewski

Nasze służby zrobiły za dwa, gościu przyszedł i dał dwa  i pół, tylko jeden oferent. Dla mnie jest to podejrzenie tego, że firma, która przyszła złożyć ofertę na przetarg wiedziała, że jest tylko jeden oferta i złożyła wyższą  ofertę. Mogło tak być?

Sekretarz

Nie mogło tak być.

Radny Kaczmarek

Ja myślę, że Pan generalnie nie rozumie spraw rynku.

Rany Maciejewski

Panie radny Kaczmarek, Pan zna doskonale wszystkie sprawy. Pan jest tutaj Starostą, a w Miękini jest Pan Wójtem.

Radny Kaczmarek

Chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o te przetargi, o których Pan mówił, że wyceniany jest na sześć, a wygrywa o połowę, to też mija się z  prawdą. Po prostu podaż reguluje popyt.

Radny Maciejewski

Tak, ale tam było złożonych pięć ofert, a tu nagle zrobił się  jeden oferent.

Starosta

Ale każdy miał praw złożyć.

Wicestarosta

Ale jeśli mamy określoną jakąś kwotę i po przetargu jest niższa, czy nawet jest kilka ofert i są niższe, to nie ma problemu. Jeśli jest wyższa niż przeznaczona, to musimy się zastanawiać.

Skarbnik

Przy wydatkach bieżących nie. To jest kwota zabezpieczona w paragrafie. Jeśli przeliczymy wszystkie zadania, jakie podpisaliśmy umowy i stwierdzimy, że nie ma pieniędzy to na pewno  tej umowy  stąd byśmy nie wypuścili.

Wicestarosta

Zgadza się.

Skarbnik

Ale jak w paragrafie są pieniądze, bo np. wystartowaliśmy ze 100 000 zł i nie wskazywaliśmy zadań, to tak, jak barierki robią. Bez zgody mojej, są to usługi remontowe zlecane bez mojej zgody, bo są na to pieniądze. Natomiast gdyby nie było pieniędzy, to ja bym to wstrzymywała.

Wicestarosta

Zgadza się, ale jak wychodzi wyżej przetarg to musimy się zastanowić ...

Radny Kaczmarek

Pani musi, jako Skarbnik akceptować to.

Skarbnik

Nie, kwotę po przetargu ja sprawdzam  i zresztą sprawdzaliśmy, przedstawiałam Panu Wicestaroście, dlaczego powiedziałam, że są pieniądze.  Budżet jest jawny  i oni widzą zadania.

Radny Maciejewski

Ja chciałem zadać jedno pytanie, czy Starostwo zdawało sobie sprawę, ze może być jedna oferta i może być wyższa?

Sekretarz

Nie, no skąd?

Starosta

Ale o jakim zadaniu teraz mówimy?

Radny Maciejewski

Chodzi o przetarg na drogę Lisowice – Wrocisławice. Czy ktoś w Starostwie, kto organizuje przetargi pomyślał sobie, że jak złożymy dwa i pół, przyjdzie tylko jeden klient i powie trzy, czy ktoś o tym myślał, że tak może być? Pan Sekretarz mówi, że nie można się teraz wycofać.

Sekretarz

Tłumaczę Panu, że takich rzeczy się nie przewiduje. Tak, jak tłumaczył Panu radny Kaczmarek, pewne rzeczy ktoś oszacowuje, czy firma zewnętrzna, czy nasi pracownicy, że jest wartość taka bazując na pewnych opracowaniach, najczęściej są to opracowania  sekocebudowskie, przyjmując pewne wskaźniki opracowują wartość zamówienia. I rynek to reguluje w jedną, jak i w drugą stronę. Zgodnie z informacją, jaką dostaliście w materiałach, w większości propozycji, które były realizowane w ramach robót remontowych, czy też powierzchniowego utrwalenia, są to kwoty niższe, ale w jednym przypadku jest to kwota wyższa, bo Pan zadaje pytanie takie: „Czy ktoś przewidywał, że coś takiego może się stać, jeśli ja cos takiego ustalę?”. Proszę Państwa, takich rzeczy nie da się przewidzieć. Może być tak, a może być tak.

Radny Maciejewski

I nie mając pieniędzy, żeby dołożyć do inwestycji ...

Sekretarz

Ale skąd pomysł, że nie mamy pieniędzy?

Radny Majerowski

A my mamy już rozstrzygnięty ten przetarg? Bo bijemy się i nie wiem o co? Czy myśmy już je ogłosili?

Starosta

Nie, pytanie powinno brzmieć, Panie Marku, czy na to wyszczególnienie mamy pieniądze w budżecie?

Skarbnik

Mamy.

Starosta

Dziękuję. Druga rzecz, ile zostało jeszcze ewentualnie  z tzw. paragrafu remontowego?

Skarbnik

Ja już o tym mówiłam, ale może powtórzę.

Radny Majerowski

Ale ja chciałem o co innego zapytać.

Starosta

Chodzi o to, czy są pieniądze? O to wam chodzi?

Radny Majerowski

Nie wam, tylko mi. Ja chcę wiedzieć coś innego.

Starosta

Wicestaroście też chodzi o to czy są pieniądze.

Wicestarosta

Przepraszam, jeśli o coś mi chodzi to potrafię sam pytać i proszę za mnie się nie wypowiadać, bo nikomu nie dałem upoważnienia do wypowiadania się w swoim  imieniu.

Starosta

Dobrze.

Wicestarosta

Dziękuję.

Starosta

Proszę uprzejmie. Jest w protokole. Wprowadzenie nerwowej atmosfery, a widzę, że tak się dzieje niczemu nie służy, bo do niczego nie dojdziemy.

Skarbnik

Ale może wprost pytać. Czy na te zadania, które są wyszczególnione są pieniądze? Tak, są pieniądze na tym paragrafie. Wolnych środków po zatwierdzonych zadaniach i ich realizacji zostało nam 312 837 zł, z czego proponuję, żeby prawidłowo szła gospodarka dróg, żeby to było w protokole, na materiały przeznaczyć 100 000 zł, na usługo: 70 000 zł, resztę   przeznaczyć na Program, na Muzeum i na wszystkie braki.

Wicestarosta

A co z ewentualnym zewnętrznym patcherem i co z drogą w Jugowcu, gdzie Zarząd podjął stanowisko, że po oszczędnościach ...

Skarbnik

Ale Jugowiec mamy tutaj 35 000 zł, mało tego. Nie ruszamy jeszcze skrapiania, tam zostało zaoszczędzone ...

Sekretarz

54 000 zł.

Skarbnik

Nie wiem, jakie to jest zadanie, to skrapianie w Jugowcu?

Sekretarz

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Wydział MiD, to jest według szacunków pracownika około 72 000 zł brutto.

Radny Maciejewski

Jeszcze jedno pytanie zadam. Na Zarządzie poprzednim tak samo, stąd zostanie, stamtąd  zostanie, ale nikt nie powiedział, że nie będziemy mieli pieniędzy na Muzeum. Teraz wychodzi sytuacja, że nie mamy na Muzeum i nagle Pani Skarbnik mówi, że mamy te pieniądze. Niech mi Pani powie, gdzie to jest napisane?

Skarbnik

Panie radny, ja otrzymuję budżety ...

Radny Maciejewski

Ale gdzie jest napisane, że  my mamy te 350 000 zł na Muzeum? Gdzie Pani to przewidywała, że możemy nie dostać i trzeba to zabezpieczyć?

Skarbnik

Ale ja tego nie przewidywałam.

Radny Maciejewski

To skąd Pani teraz wzięła te pieniądze?

Skarbnik

Ja szukam tych pieniędzy, uporczywie szukam po wszystkich jednostkach.

Radny Maciejewski

To Pani okrada te jednostki?

Skarbnik

No zmniejszam budżety.

Radny Maciejewski

A tamci to się nie liczą?

Skarbnik

Ale musimy. Zamkniemy jutro Muzeum? W tamtym roku w grudniu dostaliśmy te           350 000 zł, było podpisane porozumienie. Przeciągano nas do dnia dzisiejszego i wymusiłam pismo, które przyszło faksem.

Radny Maciejewski

Pani Skarbnik, ja mam mały budżet i mam porozkładane kupeczki i tych kupeczek tak sobie nie przekładam, a Pani ciągle przekłada i w końcu gdzieś na jakąś inwestycje będzie brakowało, na szkołę może nam braknąć, na szpital ...

Skarbnik

Mało tego, na wynagrodzenia może nam braknąć w oświacie na koniec roku.

Radny Maciejewski

Tak, ale tu lekką ręką można dołożyć do Wrocisławice – Lisowice ponad 30 000 zł.

Skarbnik

Ale na Jugowiec też trzeba dać 35 000 zł.

Radny Maciejewski

Ale mi nie chodzi o Jugowiec.

Starosta

Albo zaczniemy mówić i grać normalnie i uczciwie, albo ...

Radny Maciejewski

Ale ja się tylko pytam.

Starosta

Co się pytam? To trzeba materiały czytać, przygotować się do budżetu  i czytać, czytać i jeszcze raz czytać.

Radny Maciejewski

Panie radny, przepraszam Pan nie jest radnym, Panie Starosto. Pan jest oczytany, oświecony, ja nie jestem oczytany i dlatego przychodzę na Zarząd i się pytam Pani Skarbnik, bo ona ma największą wiedzę, a Pani Skarbnik mi tłumaczy. Nie wiem, czy Pan wie to, co Pani Skarbnik ...

Skarbnik

Ale ja rozmawiam ze Starostą, mówię mu o niebezpieczeństwach, ja mówię o braku środków, ja mówię o zwiększeniu deficytu. Tylko ile możemy zwiększyć deficyt? To wyłączymy inwestycje w przyszłym roku.

Radny Maciejewski

Ja już mogę Pani powiedzieć, że w przyszłym roku zero inwestycji będzie, bo nie będzie miała Pani z czego spłacać kredytu.

Skarbnik

Oczywiście.

Wicestarosta

A jak wyglądają porozumienia z Gminami, jeśli chodzi o inwestycje przyszłoroczne?

Skarbnik

Ale to nie jest moja działka, porozumienia z Gminami.

Sekretarz

O jakich inwestycjach przyszłorocznych mówimy?

Wicestarosta

No te ze schetynówki, mamy inwestycje Wilczków – Malczyce ...

Sekretarz

To porozumienie jest podpisane.

Wicestarosta

Lutynia – Radakowice ...

Sekretarz

Też zawarte jest porozumienie.

Wicestarosta

I kolejne porozumienie tj. Zabłoto – Kostomłoty.

Skarbnik

Nie ma porozumienia.

Sekretarz

Nie, nie ma.

Wicestarosta

Nie ma.

Sekretarz

Na te dwa pierwsze, które Pan wymienił porozumienia są .

Starosta

Ale zaraz, chwileczkę, m.in. głosem Wicestarosty ta inwestycja została przesunięta na     rok 2011.

Wicestarosta

Głosami Rady, a Rada przesunęła, ale ja się pytam jak porozumienia, bo chodzi o to, żeby nie było znowu takiej sytuacji, że przystępujemy do realizacji inwestycji i nie mamy porozumienia.

Starosta

O właśnie! Panie Wicestarosto, Pan osobiście w protokole z któregoś Zarządu, jest napisane, że Pan będzie rozmawiał z Wójtem na temat partycypowania w przyszłości, jeżeli chodzi o tą inwestycje. Ja liczę na to, że może Pan będzie bardziej skuteczny ode mnie i więcej pieniędzy na tą inwestycje załatwi. Natomiast to porozumienie, które Pan podpisał i które leży na moim biurku jest z datą na 2009 rok. Dla mnie jest to jakaś dziwna rzecz i ja tego porozumienia  nie podpisałem na kwotę 1 000 000 zł. Proszę na przyszłość patrzeć co Pan podpisuje.

Wicestarosta

Dobrze, ja przed Zarządem zapytałem jak wyglądają porozumienia i otrzymałem informację, że w dniach 29 maja i 9 lipca 2009 roku, bo pamiętam, że takie porozumienie podpisywałem i Pani Skarbnik odmówiła podpisania takiego porozumienia.

Skarbnik

Tak, przede wszystkim  nie odpowiadało to kwocie właściwej, bo to jest wprowadzanie Rady w błąd ...

Wicestarosta

Jest kwota 1 000 000 zł zgodna z przyjętym WPI.

Skarbnik

A poza tym było to porozumienie jedno, gdzie data była inna, wsteczna, albo nie zgadzały się kwoty.

Wicestarosta

Takiej informacji nie mam, mam informacje, zgodnie z planem inwestycyjnym mamy             1 000 000 zł zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, tak? I zgodnie z tą uchwałą, wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, więc Zarząd powinien wiedzieć, jak wygląda wykonanie tej uchwały i na jakim jest etapie.

Skarbnik

Panie Wicestarosto, ale to Pana rola jest.

Wicestarosta

Nie, to jest rola Zarządu.

Skarbnik

Tak, ale to Pan się zobligował, że będzie Pan rozmawiała z Wójtem Kostomłotów.

Wicestarosta

Naszą rolą jest wykonanie uchwały Rady, która nam powierza wykonanie.

Starosta

w 2010 roku możemy się martwić o porozumienie z Gminą na 2011.

Wicestarosta

Nie, my mamy obowiązek podpisać takie porozumienie, jakie zgodnie z uchwałą Rady jesteśmy zobligowani. Przypominam sobie, że coś takiego podpisywałem i poszło to dalej i sie pytam gdzie to utknęło?

Skarbnik

Ja panu Powiem, żeby było wszystko jasne. Porozumienie z Gmina i pieniądze dla nas to nie jest to nie jest rola Skarbnika. Proszę czytać ustawę o finansach publicznych. Ja sprawdzam te umowy i może tu był mój błąd, że podpisywałam. Natomiast to nie jest zobowiązanie ...

Wicestarosta

Inwestycja jest zobowiązaniem, bo albo ją realizujemy, albo nie.

Starosta

Może Pan Wicestarosta zada konkretne pytanie?

Wicestarosta

Zapytałem się konkretnie przed chwilą, gdzie to porozumienie utknęło, bo przypomina sobie, że coś takiego podpisywałem i w Wydziale tego nie ma.

Starosta

Tak, jak powiedziałem zająłem się tym porozumieniem, są błędy na błędach tak, że Panie Wicestarosto proszę na przyszłość uważać, co Pan podpisuje.

Wicestarosta

A jest tam podpis radcy?

Starosta

Jest tam podpis Wicestarosty, a poza tym trzymam za słowo, że Pan naprawdę załatwi ten 1 000 000 zł z Gminy Kostomłoty.

Wicestarosta

To nie chodzi o załatwianie, tylko nas obowiązuje wykonanie uchwały Rady Powiatu.

Starosta

Pana obowiązuje to, co Pan powiedział, a Pan powiedział wyraźnie i ja to doskonale pamiętam, że zobowiązał się Pan do negocjacji z Gminą Kostomłoty dotyczące tej inwestycji. Moja rola się skończyła na kwocie 300 000 zł i więcej nie dałem rady załatwić. Ja Panu pokażę, jest protokół Zarządu, więc proszę nie mówić, że coś zrobiłem, bądź czegoś nie zrobiłem, coś zaniechałem. Ja liczę na to, Panie Wicestarosto, że Pan zajmie się tą kwestią i to doprowadzi do podpisania prawidłowej treści porozumienia dotyczącego realizacja zdania Zabłoto – Kostomłoty – autostrada A4 i wynegocjuje Pan znacznie lepsze kwoty. Mi się to po prostu nie udało.

Wicestarosta

Dobrze, mam tutaj przed sobą uchwałę zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, uchwała Rady Powiatu i  na inwestycje jest wskazany 1 000 000 zł ...

Skarbnik

Ale to jest wprowadzanie Rady w błąd.

Wicestarosta

I wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

Starosta

Jest Pan jednym z członków Zarządu tak, że może Pan też powinien się postarać w tym zakresie.

Sekretarz

Może ja wyjaśnię ...

Wicestarosta

Ale nie było z naszej strony nawet próby podpisania porozumienia i przekazania do Gminy.

Sekretarz

Pan Wicestarosta zadał pytania o trzy porozumienia. Jeśli chodzi  o porozumienie dotyczące Wilczków – Malczyce, jest   podpisane z Gminą Malczyce, jeśli chodzi o porozumienie od granicy miasta Wrocławia do granicy Gminy Kostomłoty, na odcinku przebiegającym przez Gminę Miękinia to jest podpisane porozumienie, a jeśli chodzi o Gminę Kostomłoty o ile wiem, to nie ma. Natomiast jest to inwestycja do realizacji w roku 2011, czyli ja zakładam, że na chwilę obecną jesteśmy w procesie uzgodnień, zajmowania stanowisk przez poszczególne  samorządy powiatowe i gminne. Na chwilę obecną moja wiedza jest taka, że tego porozumienia nie ma ...

Skarbnik

A ja nie mogę tego porozumienia podpisać, bo to jest wprowadzenie Rady w błąd chyba, że rzeczywiście Rada Gminy Kostomłoty da ten 1 000 000 zł, wtedy będziemy mieli jasność. Mamy z jednej strony podpisane porozumienie przez Wójta na 300 000 zł. To zostało złożone i przekazane do Starosty, że Rada wyraziła zgodę i tak jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Był 1 000 000 zł, ale już 1 000 000 zł nie ma w Kostomłotach.

Wicestarosta

A co się stało?

Skarbnik

Zdjęliśmy, po prostu zdjęliśmy tak, jak była zdjęta inwestycja w całości, pamięta Pan, zostało to podzielone na pół.  Rada ponownie nowe zadanie oszacowała i dała 300 000 zł. Jest to decyzja Rady, nie moja i proszę tego nie traktować, że ja ...

Wicestarosta

Ja się pytam tylko o wykonanie uchwały Rady Powiatu, w której zobowiązała nam do wykonania tej uchwały.

Skarbnik

Ja zapraszam na sesją, jako przewodnicząca i proszę wykonywać uchwały ...

Wicestarosta

Ale mówię o zadaniach Powiatu, a nie o zadaniach Gminy Kostomłoty. Pani powiedziała na Zarządzie, że jest to rola Wójta ...

Skarbnik

Ale Pan nie rozumie, jak ja mogę podpisać coś, zresztą ja nie wpisuje do budżetu to chyba mnie nie dotyczy.

Radny Kaczmarek

Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale my jesteśmy chyba w takim punkcie, w którym powinniśmy się dowiedzieć, czy możemy zrealizować inwestycję remontową za 72 000 zł, tak?

Skarbnik

Jaką za 72 000 zł?

Radny Kaczmarek

No, Pan Wiński napisał i skąd wziąć oszczędności na Muzeum? Ja chciałem się zapytać jeszcze Panie Starosto i Pani Skarbnik, czy w tych pracach archeologicznych tam ...

Skarbnik

Mają dochody.

Starosta

Ale nie takie, jak w zeszłym roku.

Skarbnik

Ale tutaj jeszcze zaznaczę, bo praktycznie powinni otrzymać 350 000 zł, jestem po rozmowie z Dyrektorem, zwiększyły im się troszeczkę przychody własne i póki co planujemy im dać dodatkowo 250 000 zł, czyli o te 100 000 zł mniej. Zresztą po wszystkich jednostkach będę musiała szukać oszczędności. Budżet jest taki, jaki jest i nie wiem co do końca roku będzie, ale te 250 000 zł musimy zabezpieczyć. I musimy tak, jak mówiłam na piec, na Program, który też się pojawił ...

Radny Kaczmarek

Program...?

Skarbnik

„Szkoła równych szans”. Tam pojawiło się ponad 60 000 zł, ale myślę, że spokojne każdą księgową po kolei ...

Radny Kaczmarek

Pani Skarbnik, ja jestem zdegustowany trochę, że nie ma jeszcze jakoś konkretnych propozycji  z Pani strony.

Skarbnik

Żeby była propozycja to musi być rozmowa z księgowym i dyrektorem. Nie można narażać jednostki, żeby ona miała długi na koniec roku i nie zamknęła budżetu. Jeżeli będzie sytuacja, że nie będzie z czego wziąć, to trzeba pamiętać, że jeszcze mamy w zanadrzu troszeczkę pieniędzy na spłatę długu PZOZ – u. Czy to będzie pełne 4 000 000 zł to też będę się musiała z ZUS – em kontaktować  i przedyskutować sprawę. Może tam będą oszczędności, ale to wszystko do sierpnia zostanie przygotowane. Natomiast na dzień dzisiejszy nie możemy zwiększać inwestycji, po prostu nas już na to nie stać.

Radny Majerowski

Ja zrozumiałem to tak: cała ta tabela, która jest tutaj napisana to są kwoty zabezpieczone w budżecie.

Radny Kaczmarek

Umowy są podpisane?

Skarbnik

Ja nie wiem, bo ja się tą sprawą nie zajmuję.

Radny Majerowski

Mi się wydaję i jak Pani wyjaśniła, że na tą całą tabele mamy pieniądze. Ale Pani też powiedziała, że gdyby się pojawiły środki dodatkowe, dlaczego ja o tym mówię? Bo rezygnując z powierzchniowego ...

Skarbnik

Ja powiedziałam, że  100 000 zł zabezpieczam, bo Pana zadanie może być zwiększone, ja patrząc po robotach, z dużą ostrożnością podchodzę do jakichkolwiek przesunięć.

Radny Majerowski

I tylko tyle chciałem wiedzieć.

Skarbnik

I tak, ja mówiłam 312 000 zł, ja 100 000 zł przerzucam na materiały, 70 000 zł na usługi, 100 000 zł zostawiam, bo coś może wypaść. Trzeba zostawić rezerwę, a nawet możemy zwiększać ten paragraf do końca roku zabierając z innych. A jeszcze godziny ponadwymiarowe idą dla pracowników. Nie planowaliśmy tego, ale zdecydowaliśmy, że robimy własnymi siłami i godziny idą. Ja obserwuję budżet i przesuwam i nie robię tego złośliwie. I jeszcze jedno chciałam zaznaczyć, ja nie zlecam robót i nie biorę udziału w przetargach, żeby nie było niebezpieczeństwa, że ja kombinuję na Kostomłoty.

Sekretarz

Zlecaniem robót zajmuje się Zarząd poprzez zadania bieżące, zadania inwestycyjne to Rada, natomiast realizacja tego w postaci przetargów, to jest od tego wydział merytoryczny, który ma  wykonanie tego.

Radny Maciejewski

A na Udanin ile trzeba dołożyć?

Skarbnik

Nie mam jeszcze kwoty, ale ponoć znowu musimy coś dokładać.

Sekretarz

Udanin jest jednym z punktów.

Wicestarosta

Wrócimy jeszcze do Udanina.

Radny Majerowski

Czyli wracamy do czego?

Wicestarosta

Tu na te trzy zadania są podpisane umowy, natomiast na to czwarte ja się wstrzymałem z podpisem czekając na decyzję Zarządu. Jeśli decyzja będzie na „tak” to ja natychmiast podopisuję tą umowę, mam ją przy sobie, albo może inny członek Zarządu podpisać jeśli wyrazi taką chęć.

Starosta

To może wkrótce nic nie będziemy podpisywać w Starostwie, żadnych dokumentów.

Radny Majerowski

Nie rozumiem tego.

Starosta

Ja też, bo jeśli dwa dni tłumaczenia nie pomagają...

Wicestarosta

Ja rozumiem, że Zarząd musi zdecydować, czy zwiększamy kwotę, czy nie.

Skarbnik

Ale my nic nie zwiększamy!

Starosta

Każdy ma swoje granice i te granice w moim przypadku chyba już dawno zostały przekroczone, bo to nie jest praca, Panowie to, co dzieje się od kilku miesięcy. To jest jeden wielki jazgot. Ale tak dalej być nie może. Albo w jedną, albo w drugą stronę, a jak ktoś czegoś nie rozumnie, albo nie chce zrozumieć to niech zmieni zajęcie. Może to jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli nie chce Pan Wicestarosta podpisać porozumienia na Wrocisławice i Lisowice, czy któryś z członków Zarządu chciałby się podpisać, bo musi być dwóch członków Zarządu, podpisać się pod umową z firmą na Lisowice i Wrocisławice, gdzie mam nadzieję, że zostało to wyjaśnione, że pieniądze są i to jest kwota około 30 000 zł. Bardzo proszę, czy któryś z członków Zarządu chce wziąć na siebie tą odpowiedzialność? Panie Marku?

Radny Majerowski

Dlaczego ja mam brać ...?

Starosta

No pytam się bo Wicestarosta odmawia od trzech, czy czterech dni umowy!

Wicestarosta

Ja nie powiedziałem niczego takiego, że odmawiam tylko czekam na decyzję Zarządu, na tą kwotę.

Starosta

Ale jaką decyzję, Panie Wicestarosto!

Wicestarosta

Czy da zgodę na kwotę wyższą, niż było przeznaczone. Jeśli da natychmiast umowę podpisuję.

Skarbnik

Ale wcześniej była przeznaczona kwota 160 000 zł, Kostomłoty dał 20 000 zł, to jest     180 000 zł i tak jest do budżetu dane i 80 520 zł na Wrocisławice. To było dużo więcej przeznaczone.

Wicestarosta

Ja wiem, że było więcej, ale później było to zmniejszone według kosztorysu.

Starosta

Dobrze, jaka forma głosowania miałaby się odbyć?

Radny Kaczmarek

Ja przepraszam  Panie Starosto, ale może byśmy zadali pytanie Panu Wicestaroście, ja bym chętnie podpisał tą umowę, ale nie chciałbym wyręczać urzędującego członka Zarządu, Pana Wicestarostę. Nie boję się odpowiedzialności tylko chciałbym znać jego zdanie, bo w końcu zagadnienia zna.

Wicestarosta

Ja uważam, że jeśli jest jeden przetarg i zgłasza się tylko jeden oferent, ta kwota jest wyższa niż planowana to powinniśmy ogłosić drugi przetarg i zobaczyć, czy to się potwierdzi.

Radny Kaczmarek

Czy procedura przetargowa została naruszona?

Wicestarosta

Ja nie mówię, że procedura została naruszona.

Radny Kaczmarek

Czy nasi pracownicy ...

Wicestarosta

Uważam, ze jest zbyt słabe rozpoznanie rynku, żeby tą umowę podpisać.

Radny Kaczmarek

Czy Pan podpisze, czy Pan nie podpisze?

Wicestarosta

To jest jedna oferta. Jeśli Zarząd wyrazi zgodę, że wchodzimy w tą inwestycję za te pieniądze, to nie widzę problemu z podpisaniem.

Radny Kaczmarek

Czyli głosujemy?

Starosta

Proszę jeszcze pamiętać o wizytach tutaj i Sołtysa, bo to nie ja zaproponowałem Wrocisławice tylko Wicestarosta, proszę pamiętać jeszcze o tej jednej inwestycji.

Wicestarosta

To nie jest ważne kto zaproponował ...

Starosta

Bardzo ważne jest!

Radny Kaczmarek

Przegłosujmy to.

Starosta

Ale jakie to głosowanie, Panie Sekretarzu niech Pan mi pomoże, jak sformułować głosowanie?

Sekretarz

Pan Wicestarosta określił, że jeśli Zarząd przyjmie tą informację, którą Pani Skarbnik przedkłada, iż w budżecie Powiatu na zadania bieżące jest ta kwota wynikająca z różnicy pomiędzy wartościami kosztorysowymi, a wartością po przetargu, to wówczas Pan Wicestarosta podpisze tą umowę. Czyli jeśli Państwo podejmiecie stanowisko określające, że przyjmujecie do realizacji to zadanie pomimo tego, że wartości są wyższe, według informacji Pani Skarbnik z zabezpieczeniem środków w budżecie, to Pan Wicestarosta podpisze.

Starosta

To głosujemy, tak?

Radny Maciejewski

Ja chciałbym złożyć wniosek. Może on jest nierozważny, ale wniosek taki, że skoro kwota została zwiększona na te dwie inwestycje, daje pod rozwagę, żeby rozdzielić te dwie  inwestycje. Pierwszą inwestycje zrobić Wrocisławice, a druga jak będą środki finansowe to zrobić Lisowice. Etapowo zrobić inwestycję.

Sekretarz

Nie jest  to możliwe w oparciu o procedurę, która jest teraz przeprowadzana. Nie ma możliwości rozdzielenia tego zadania.

Radny Kaczmarek

Nie przedłużajmy tematu.

Starosta

Trudno by mi było złożyć to jeszcze raz.

Radny Maciejewski

Pan powiedział, że dwóch członków Zarządu podpisze i nie ma problemu, to po co głosować?

Starosta

Nie, ja chcę teraz głosować wniosek Wicestarosty.

Radny Kaczmarek

To głosujmy.

Starosta

Dobrze, mamy godzinną awanturę, wobec powyższego kto jest za wnioskiem Wicestarosty, przedstawionym przez Sekretarza proszę o podniesienie ręki.

Z – 2, W – 2 (Wicestarosta i radny Majerowski), P – 1(radny Maciejewski).

Starosta

Wobec powyższego Pan Wicestarosta może ze spokojnym sumieniem podpisać umowę o wykonaniu tych robót remontowych na odcinku dróg, drogi powiatowej nr 1606 D przebiegającej przez miejscowość Lisowice oraz drogi powiatowej nr  2070 D przebiegającej przez miejscowość Wrocisławice. Miejmy nadzieję, że żadne CBA, czy ABW ani CBŚ nie przyjdzie nam tutaj w zakresie Lisowic i Wrocisławic sprawdzać porozumień. Także Panowie, jeżeli mamy być uszczypliwi to będziemy do końca. Dziękuję.

Radny Maciejewski

A jak przyjdą, to mnie nie będą ścigać.

Starosta

Dobrze, bo byłeś przeciw, tak jest Panie Darku.

Skarbnik

Ja jeszcze tylko nawiążę do budżetu to, co mówił Pan Starosta, bo mamy ważniejsze sprawy niż utyczki.

Radny Majerowski

To wszystko jest  nagrywane?

Starosta

Tak, to wszystko będzie protokołowane. Szkoda, że nie jest to nagrywane, bo wtedy mimika twarzy jest o wiele bardziej ...

Skarbnik

Mamy problem teraz z Muzeum i tych dodatkowych zadań, które wyszły. Trzeba mieć świadomość, że w trakcie roku zawsze coś wyjdzie jeszcze, natomiast trzeba te pieniądze znaleźć. Zarząd na pewno będziemy jeszcze mieli do 30 lipca, bo do 30 lipca przyjmujemy dwa sprawozdania, z Muzeum i z PZOZ – u. Ja spróbuję, żeby już w sierpniu nie zwoływać Zarządu bez potrzeby, przygotować sprawozdanie półroczne. Czyli do 30 będą trzy sprawozdania znane. I spróbuję przygotować propozycję, jak  widzę załatanie tych dziur, ale jeszcze muszę dokonać wyliczeń i przeprowadzić rozmowy z jednostkami. Propozycje przygotuję na sesje sierpniową. Mam prośbę, żeby nie podejmować już żadnych wydatków inwestycyjnych ponieważ na dzień dzisiejszy nas już na to nie stać. I jeśli nawet zostają na skrapianiu, to tą rezerwę bym też zostawiła dopóki nie pokończymy zadań. Nie mam pieniędzy na zlecenie usług patcherem. Założyliśmy, że to będą robić nasi ludzie i ja daję pieniądze na materiały, żeby dalej to kontynuować.

Wicestarosta

Czyli wracając do spraw drogowych ja rozumiem, że jeśli chodzi o Prężyce i tą drogę to zostaje takie stanowisko, jak było podjęte. Czekamy na frezowine ...

Skarbnik

Czy tam będą jakieś koszty?

Wicestarosta

Tylko środki transportu. I teraz pytanie co z Jugowcem?

Radny Maciejewski

To trzeba dać pieniądze.

Skarbnik

Tu mamy Jugowiec, Wrocisławice przepust i Księżyce. Ja nie wiem, co z tego jest zrobione.

Sekretarz

Pani Skarbnik, stanowisko Zarządu jeśli chodzi o Jugowiec było takie, że przyjęliście Państwo taka technologię jak w Przedmościu, czyli wykorytowanie,  położenie frezowiny,  przy czym w przypadku ewentualnych oszczędności w zakresie powierzchniówek, skropienie. I z tego, co Pan Wicestarosta powiedział, ta frezowina jest zgromadzona przy Jugowcu, natomiast czeka na te środki na skropienie, bo z tego co przedstawiał Pan Wiński i Wicestarosta, to bez skrapienia nie ma co tej frezowiny rozciągać.

Radny Maciejewski

Bo tu Pan Wicestarosta zadał pytanie, co z tą drogą w Jugowcu i czy  będą  pieniądze na nią?

Skarbnik

Tak, jak Pan Wicestarosta mówił, Zarząd podjął decyzję, że jeśli będą oszczędności na przetargach. Na przetargach mamy oszczędności 50 000 zł.

Sekretarz

Jeśli chodzi o powierzchniówki, to mamy łącznie kwotę rzędu ...

Skarbnik

Nie wiem, czy ta firma, która wygrała przetarg podjęłaby się na zwiększenia zadania o 20%, trzeba rozpatrywać jakąś tam możliwość. Może ta firma, która wygrała przetarg oszacowałaby tą robotę i być może zmieści się ona w takiej kwocie, jak mieliśmy  zaplanowane. Ale ja nie jestem drogowcem i nie wiem nawet jaka firma wygrała przetarg.

Sekretarz

Wszystkie informacje, które Pani Skarbnik  mówi są w informacjach na Zarząd podane. I tak, jeśli chodzi o Jugowiec dla powierzchniówek to jest kwota rzędu około 72 000 zł, a oszczędności jakie mamy z powierzchniówek to jest kwota około 54 000 zł.

Skarbnik

Ale przetarg zostało ile niżej wyceniony?

Sekretarz

To jest w informacje przedłożone.

Skarbnik

Ale to jest wycena pracownika.

Sekretarz

Nie. No tłumaczę, proszę czytać materiały, które Państwo dostajecie. Jeżeli jest wycena  na powierzchniówki 236 704 zł, a koszt po przetargu jest  181 780 zł ...

Radny Majerowski

To jest 54 920 zł.

Sekretarz

Dokładnie.

Skarbnik

Ale chodzi mi o to, że te 70 000 zł , powiedzieli o tym pracownicy, tak?

Sekretarz

Ma Pani w informacji ...

Wicestarosta

Dobrze, ja chyba już wiem o co chodzi. Tą samą technologia będzie wykonywana droga na odcinku Wilkostów – Wojnowice, czyli frezowina plus skropienie. Tam było to wycenione na 247 761 zł, a poszło na przetargu za 190 518 zł. Chodzi Pani o różnice w wycenie z ceną faktyczną? Cena  jest około 20% niższa ...

Skarbnik

I chodzi mi o to, że ta firma, która wygrała na skrapianie w inwestycjach, żebyśmy nie zabierali tych pieniędzy z inwestycji, może zwiększyć zakres robót i zrobić Jugowiec za kwotę, którą mamy, czyli 54 000 zł. I być może oni się zmieszczą i wtedy nie mieszamy nic w skropieniach.

Radny Maciejewski

Panie Wicestarosto, to jak są pieniądze to możemy podjąć taką decyzję?

Wicestarosta

No ja proponuję przegłosować taki wniosek.

Starosta

Ja jestem przeciw.

Radny Maciejewski

Ale to będziemy głosować.

Skarbnik

Mnie interesują tylko te przepusty.

Sekretarz

Jeden, mówi Pani o  jednym przepuście.

Skarbnik

Mówię o trzech i jeśli ich nie zaczęliśmy, to na pewno  ich teraz nie zaczniemy.

Sekretarz

O jakich przepustach Pani mówi?

Skarbnik

Wrocisławice ...

Wicestarosta

Księżyce jest już wykonany.

Skarbnik

Księżyce? Ja nic nie mam.

Wicestarosta

Jak nie ma. Przecież było kilka razy na Zarządzie dyskutowane i decyzja była, że robimy.

Sekretarz

Jakie dwa pozostałe?

Skarbnik

Nie, no Księżyce 50 000 zł i Wrocisławice 24 400 zł.

Radny Majerowski

Ale Księżyce już podjęliśmy decyzję, Pani Skarbnik.

Skarbnik

Ale nie mam tego.

Radny Maciejewski

Panie Wicestarosto, wniosek proszę ...

Wicestarosta

Dobrze, poddają pod głosowanie wniosek w sprawie wykonania nawierzchni w Jugowcu taką technologia, jaka została określona przez pracowników i przeznaczenia na to kwoty z oszczędności poprzetargowych po powierzchniówkach. Kto jest za takim stanowiskiem?

Starosta

Ktoś mnie wyłączył z prowadzenia Zarządu?

Wicestarosta

Chyba sam się Pan wyłączył.

Starosta

Proszę powtórzyć wniosek, Panie Wicestarosto.

Wicestarosta

Wniosek został sformułowany przed chwilą. Wszyscy członkowie Zarządu go słyszeli.

Starosta

Wszyscy  doskonale zorientowani są? To kto jest za  propozycją Wicestarosty proszę o podniesienie ręki?

Z – 3, W –  1 (radny Kaczmarek), P – 1(Starosta).

Skarbnik

Czyli praktycznie mieścimy się w skrapianiu w kwocie 388 000 zł i jej nie przekraczamy?

Sekretarz

Tak. Pomimo tego, że wycena pracownika jest na 75 000 zł, to przeznaczamy oszczędności z powierzchniówek na około 55 000 zł, czyli robimy w ramach tych oszczędności.

Skarbnik

Czyli Jugowiec wypada z remontów bieżących i te pieniądze zabieram.

Starosta

Dobrze, kolejny wniosek na Zarząd. Proszę Wicestarosta referuje, patcher.

Wicestarosta

Tak, jak powiedziałem na początku Zarządu, Służba Drogowa przeanalizowała swoje możliwości i okazało się, że 15 dni roboczych była pogoda, która nie pozwalała na remontu bieżące dróg. Jest to praktycznie trzy tygodnie, o tyle jesteśmy do tyłu z remontami, a remontów jest dużo. Była dyskusja na Zarządzie w tej sprawie w marcu i było powiedziane, że jeśli nasi pracownicy nie będą w stanie tego wykonać, Zarząd wróci do tematu w drugiej połowie roku. Mamy drugą połowę roku, więc stąd ten  wniosek Wydziału o rozważenie zlecenia części remontów na zewnątrz.

Skarbnik

Ja sytuację już przedstawiłam, więc praktycznie nie mamy wyjścia. Musimy dać na materiały, ja nie wiem ile jeszcze w terenie jest faktur. Na dzień dzisiejszy jest prawie wykonany budżet i proponuję zostawić tylko 100 000 zł i to jest tylko dla bezpieczeństwa. Innych pieniędzy nie mam. Bo jeśli w tym przypadku Państwo zdecydujecie się na jakiekolwiek pieniądze, to zwrócę sie na piśmie i będę musiała zgłosić do Regionalnej, że ja już nie łapię budżetu. Naprawdę, nie możemy już wprowadzać inwestycji. Robi się to niebezpieczne.

Radny Kaczmarek

Może będzie sierpień bardziej pogodny, to nadgonimy robotę.

Sekretarz

Tylko jak robi zewnętrzna, to mogą równolegle robić jak jest pogoda, troszeczkę szybciej to idzie.

Radny Kaczmarek

Mamy doświadczenie z tymi zewnętrznymi firmami i na drugi rok było to samo.

Sekretarz

Dokładnie. Jeśli będziemy robić to własnymi siłami, to musimy wiedzieć, że wzrośnie liczba nadgodzin i te koszty też będziemy musieli ponieść. To pracownik decyduje, czy bierze dzień wolny, czy wynagrodzenie i trzeba się liczyć, że na ogół pracownicy biorą wynagrodzenie za te godziny.

Radny Kaczmarek

Ale to są koszty niewspółmiernie małe do tego, jakbyśmy musieli wynająć patcher.

Sekretarz

No tak, ale pytanie, czy Pani Skarbnik ma pieniądze na te ewentualne nadgodziny?

Wicestarosta

Ja się wtrącę, ale to jest istotne. Mogłaby Służba Drogowa pracować w soboty, ale musimy się z tym liczyć, że zapłacimy podwójnie.

Skarbnik

Ale mamy ograniczoną liczbę nadgodzin.

Sekretarz

Podam Państwu, jak na chwilę obecną wygląda limit nadgodzin: Pan Opałka – 149, Pan Marek – 99, Zagrodnik – 75, Pęk – 55, Jezierski 29. Można  zgodnie z prawem, jeżeli Pan Starosta podejmie takie zarządzenie, zwiększyć liczbę godzin nadliczbowych do 300. ale proszę zwrócić uwagę, że w przypadku Pana Opałki, który ma największy pułap tych nadgodzin, tj. około 20 dni. Przypominam, że „Akcja zima” się zbliża, a ten Pan obsługuje samochody, czyli tak naprawdę tymi nadgodzinami za dużo nie zrobimy.

Radny Maciejewski

Panie Starosto, było wniosek, chodzi o przepust w Piotrowicach.

Starosta

Czekamy na oferty. Taka była decyzja Zarządu.

Radny Maciejewski

Ale to będzie realizowane?

Sekretarz

Stanowisko było takie, że czekamy na co najmniej trzy oferty.

Radny Kaczmarek

A wpłynęły jakieś oferty?

Sekretarz

Nie wiem, to Wydział MiD się tym zajmuje.

Radny Kaczmarek

To trzeba to sprawdzić.

Starosta

Ja nie nadzoruję tego Wydziału.

Radny  Kaczmarek

A kto?

Starosta

Wicestarosta. Może Wicestarosta coś wie więcej o tej sprawie?

Wicestarosta

To jest świeża spraw. Wydział zbiera oferty, jak będą zebrane to będzie to zlecone. Niestety to jest kwota, która nie łapie się na przetarg, więc muszą być zebrane co najmniej trzy oferty.

Radny Kaczmarek

A są już jakieś oferty?

Wicestarosta

Nie wiem, musiałbym sprawdzić w Wydziale.

Radny Kaczmarek

To może poprosimy Kierownika.

Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu.

Starosta

Witam po przerwie. Jesteśmy w punkcie 3. Radny Maciejewski opuścił posiedzenie Zarządu. Dyskusja się w tym zakresie odbyła. Czyli rozumiem, że głosujemy możliwość wynajęcia dodatkowego ...

Skarbnik

Trzeba pierw ustalić za co. Przerzucamy na  materiały, bo to będzie nas najtaniej kosztowało.

Radny Majerowski

Czyli nie możemy wynająć.

Skarbnik

Możemy, ale wtedy nie damy tych 100 000 zł na materiały i co, nasi nic nie będą robić?

Wicestarosta

Wydział wnioskował o kwotę od 40 000 zł do 50 000 zł.

Skarbnik

To jak będziemy przerzucać, to zostawmy te 150 000 zł na remontowych, ale co my zrobimy za 40 000 zł?

Wicestarosta

Chodzi o nadrobienie tych zaległości, które powstały w wyniku pogody.

Skarbnik

Ale oni wiedzą co chcą nadrobić tymi pieniędzmi?

Wicestarosta

Wiedzą, będą wytypowane odcinki dróg.

Sekretarz

Skoro Wydział wnioskuje, to ja zakładam, że przeanalizował to.

Starosta

Moje stanowisko jest takie samo, jak było kilka miesięcy temu. Jestem przeciwny, bo tego się nie upilnuje. Ja po wszystkich do tej pory sytuacjach, a związanych z Wydziałem MiD szczególnie, jestem przeciwny wynajmowaniu zewnętrznego patchera.

Skarbnik

To niech w soboty pracują.

Sekretarz

Ale jeśli nasi pracownicy będą pracować w soboty, to również trzeba się przygotować na zwiększone koszty. Poza tym, jak powiedziałem, liczba nadgodzin dochodzi już do pułapu.

Wicestarosta

A nie możemy na umowę – zlecenie naszym pracownikom tego zlecić?

Sekretarz

Jeśli zakres prac w danym urzędzie wiąże się z czymś, nie mogę  na umowę – zlecenie tego dokonać, bo to jest próba obejścia kodeksu pracy.

Skarbnik

Ale z innym człowiekiem.

Sekretarz

Z innym człowiekiem, tak. Jeśli znajdziemy takich.

Starosta

Poddaję pod głosowanie, jako stanowisko Zarządu o wynajęcie dodatkowego remontera na nasze drogo powiatowe, wniosek Wydziału za kwotę od 40 000 zł do 50 000 zł brutto, kto jest za?

Z – 1(Wicestarosta), W – 1  (radny Majerowski), P – 2(Starosta i radny Kaczmarek ).

Ad.4. Przyjęcie uchwał Zarządu w sprawie:

- przeznaczenia do wynajmu na drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynku po pralni byłego bloku B Szpitala Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Starosta odczytał projekt uchwały Zarządu Powiatu.

Starosta

Skoro nie ma pytań, kto jest za przyjęciem uchwały?

Z – 4, W – 0, P – 0.

Ad. 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie:

- wniosku Koła Gospodyń Wiejskich „Jastrzębianki” o udostępnienie busa w dniach 14.08.2009 r., 21.08.2009r., 28.08.2009r. w związku z wycieczką dzieci z Jastrzębiec, w ramach półkolonii.

Skarbnik

Ja chciałam powiedzieć, że dyrektorzy  zgłaszają ten problem dlatego, że Zarząd wyraża zgodę na wynajmowanie busa, a koszty ponosi szkoła. I to nie jest takie do końca w porządku, bo albo my zaczniemy im płacić, a nie po to wprowadzamy teraz wszędzie oszczędności i proponowałabym, żeby też nie obarczać szkół tymi kosztami. Oni też maja niewesołe sytuacje.

Radny Majerowski

Ja się dziwię, że takie rzeczy trafiają na Zarząd.

Sekretarz

Takie rzeczy trafiały od początku na Zarząd i Państwo przyjęliście stanowisko, że dla każdego podmiotu po jednym razie można sfinansować.

Starosta

Kto jest za ...

Sekretarz

Chwileczkę Panie Starosto. Jastrzębianki wnioskują o trzy dni, natomiast z dekretacji Wydziału EKS wynika, że tylko jeden dzień jest do dyspozycji.

Skarbnik

Ja proszę, żeby w ogóle nie dawać tego samochodu.

Sekretarz

Nie wiem jak Starosta sformułuje wniosek.

Starosta

Wobec tego zgodnie z adnotacją Wydziału EKS, kto jest za udostępnieniem busa tylko w tym jednym dniu czyli 21 sierpnia?

Z – 4, W – 0, P – 0.

- wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej  o bezpłatne wynajęcie busa celem przewozu dzieci z Obornik Śląskich do Środy Śląskiej w dniu 31.07.2009 r.

Starosta odczytał wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

Starosta

31 lipca bus jest do dyspozycji. Tutaj tema jest o tyle ważny, że nasze dzieci korzystały wielokrotnie z busa gminnego, natomiast to jest wyjątkowa sytuacja dlatego proponuję zagłosować na „tak”. Kto jest za pozytywnym przyjęciem tego wniosku?

Z – 4, W – 0, P – 0.

Skarbnik opuszcza posiedzenie Zarządu.

- informacji dotyczącej przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Strzeleckiej.

Starosta

Niestety nie było chętnego, nikt nie wpłacił wadium wobec powyższego temat dalej jest otwarty.

Radny Majerowski

Ile tam jest?

Starosta

Niecałe 80 arów.

Wicestarosta

Ja proponuję, żeby ogłosić ponowny przetarg, za tą samą kwotę lub rozmawiać z Gminą Środa Śląska na temat ewentualnej zamiany nieruchomości po Banku Zachodnim.

Radny Kaczmarek

Taka była już sugestia.

Wicestarosta

Tak, rozmawialiśmy na ten temat. Gmina też tych pomieszczeń nie sprzedała, więc można by rozmawiać z nimi na ten temat.

Starosta

Kto miałby negocjować z Gminą? Czy Wicestarosta zobowiązuje się pójść do Pana Burmistrza i porozmawiać na ten temat?

Wicestarosta

Ja nie widze problemu, skoro to jest moja propozycje. Może ktoś z członków Zarządu też jest chętny i ze mną się wybierze.

Starosta

Czyli ogłaszamy drugi przetargu?

Wicestarosta

To jest moja propozycja, niech wszyscy się wypowiedzą.

Radny Majerowski

Ale to jest dobra propozycja, trzeba iść w tym kierunku, nie ma innego wyjścia.

Starosta

Przypominam, że koszty ogłoszeń prasowych wyniosły nas prawie 6 000 zł.

Radny Majerowski

No musimy jakieś koszty ponosić, Panie Starosta.

Starosta

To może ja bym się wstrzymał z ogłoszeniem przetargu i przyjął propozycje Wicestarosty, który porozmawia z Burmistrzem na tema zamiany tej nieruchomości na Bank Zachodni . Kto jest za takin stanowiskiem?

Z – 4, W – 0, P – 0.

Starosta

To jest do wiadomości, pozbawienie dróg kategorii pozostałych trzech odcinków na terenie miasta Środa Śląska. Stosowne pismo zostało wysłane do Pana Burmistrza. Jest czas do końca roki, żeby Gmina to przejęła, żeby z dniem 1 stycznia te drogi stały się gminnymi. Kolejne porozumienie na wniosek PCPR – u na temat umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na utrzymanie w rodzinie zastępczej do Powiatu Wrocławskiego, czyli standardowa umowa, to są nasze dzieci, z naszego terenu. Kto jest za przyjęciem tego porozumienia?

Z – 4, W – 0, P – 0.

Starosta

I drugie porozumienie z Powiatem Namysłowskim. Kto jest za przyjęciem porozumienia?

Z – 4, W – 0, P – 0.

Starosta

I jeszcze: przyjęcie stanowiska w sprawie drugiego etapu przebudowy skrzyżowania w Udaninie. Proszę bardzo, Panie Wicestarosto.

Wicestarosta

Na poprzednim Zarządzie, czy na jednym z poprzednich Zarządów był omawiany ten temat. Było wysłane pismo do Wojewody, czy wyrazi zgodę na zmianę zakresu inwestycji, na wniosek Pani Wójt, bo tam się okazuje, że jest kilka posesji zalewanych i w związku z tym odbyło się spotkanie w dniu wczorajszym z Panią Wójt i z Panem projektantem, który wykonywał projekt i który ewentualnie dokona zmian. Tu chciałem zaznaczyć, że mamy zgodę Wojewody pisemną na taką zamianę. Rozmawialiśmy na poprzednich Zarządach o dwóch etapach i Wojewoda wyraził zgodę do etapu B. I tak uzgodniliśmy z Panią Wójt, że tak zostanie to wykonane. Będzie tam położona masa i chodniki, natomiast zostanie to zrobione kosztem chodników, które początkowo były projektowane. Z opinii Wydziału RFP wynika, ze mamy do dyspozycji 406 000 zł i w tej kwocie możemy się poruszać. Tak zostało to przedstawione projektantowi i ma  w taki sposób wykonać projekt i kosztorys, żebyśmy się zmieścili w tej kwocie. Nie może zmienić się wartość całej inwestycji, ale zakres możemy zmienić.

Radny Kaczmarek

Wojewoda się zgodził więc sprawa jest zamknięta.

Starosta

Wobec powyższego kto jest za przyjęciem takiego stanowiska?

Z – 4, W – 0, P – 0.

Ad. 6. Sprawy różne

Radny Kaczmarek

W sprawie tej wyceny w Piotrowicach, czy coś wiadomo?

Wicestarosta

To musielibyśmy Pana Kierownika poprosić. Ja pamiętam, że było zajmowane stanowisko  przez Zarząd i było przekazywane to do Wydziału, a na jakim etapie to jest, powie Pan Kierownik.

Na posiedzenie Zarządu wchodzi Kierownik Wydziału Mienia i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej – Marian Wiński.

Wicestarosta

Jak jeszcze nie ma Kierownika, to ja chciałbym o jeszcze jedną sprawę zapytać. Opiniowaliśmy uchwałę Rady Powiatu w sprawie likwidacji PZOZ – u, w zeszłym tygodniu i tam miałem trochę wątpliwości, które przedstawiłem na Zarządzie. W dniu wczorajszym otrzymałem takie pismo z PZOZ – u, tu są odpowiedzi na pytania zadane przez nich dotyczące tej sprawy. Tutaj jest taka jedna odpowiedź, dotycząca przystąpienia do tego programu. Jest wyjaśnione, że możemy przystąpić i moje wątpliwości zostały rozwiane.  Z tego pisma wynika, że najpierw musimy zakończyć proces restrukturyzacji, a następnie możemy przystąpić do planu B. Czy musimy zmieniać tą uchwałę?

Sekretarz

Nie dlatego, że proces restrukturyzacji jest w trakcie.

Wicestarosta

To może za chwilę dokończymy.

Sekretarz

Zaraz będzie Zgromadzenie Wspólników.

Radny Kaczmarek

Są propozycje tej kładki w Piotrowicach?

Kierownik Wiński

Nie, jeszcze nie ma. Na razie zbieramy oferty. Na dziś nie ma nic.

Radny Kaczmarek

To tylko tyle chcieliśmy wiedzieć.

Kierownik Wiński

Myślałem, że  jeszcze o patcherze i Udaninie. W tamtej sprawie jesteśmy na etapie zbierania ofert.

Radny Kaczmarek

W przyszły czwartek o 8.00 jest Zarząd i gdyby Pan mógł to przynieść te oferty.

Kierownik Wiński

Dobrze, postaram się.

Starosta

Wobec tego, że nie ma więcej spraw, to zamykam posiedzenie.

Sporządziła

(-)

Ewelina Haładus                                                 PODPISY:

Sebastian Burdzy ...............(-)..........................

Mariusz Wojewódka ...............(-).........................

Czesław Kaczmarek................(-).........................

Marek Majerowski..................(-)...........................

Dariusz Maciejewski...............(-)..........................

Mariusz Żałobniak................(-)............................

Janina Gawlik......................(-)...........................