Protokół  Nr 83/2009

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej

odbytego w dniu 22.01.2009 r.

o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym

przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej

Obecni:

Sebastian Burdzy – Starosta

Mariusz Wojewódka - Wicestarosta

Czesław Kaczmarek – członek   Zarządu

Dariusz Maciejewski – członek Zarządu

Marek Majerowski – członek Zarządu

# oraz

# Mariusz Żałobniak – Sekretarz Powiatu

# Janina Gawlik – Skarbnik Powiatu

Wacław Jaskuła- Wójt Gminy Kostomłoty

# Starosta

Przywitał przybyłych na posiedzenie członków Zarządu, a następnie przedstawił porządek posiedzenia :

- Otwarcie posiedzenia.

- Przyjęcie porządku posiedzenia.

- Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego.

- Sprawy różne.

Za przyjęciem porządku posiedzenia członkowie Zarządu głosowali:

ZA – 5     P – 0        W – 0

Ad.3/ Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego,

Starosta

Dlaczego zwołane jest to posiedzenie w trybie natychmiastowym. Dlatego, że w dniu wczorajszym Wydział RFP przystąpił do ostatecznego kompletowania dokumentacji dotyczącej złożenia właściwego wniosku na obie nasze duże inwestycje drogowe, to jest Błonie –Miękinia i Zabłoto-Kostomłoty do wjazdu na autostradę. O ile przy inwestycji dotyczącej realizacji drogi Błonie – Miękinia wszystkie najważniejsze dokumenty są zgromadzone, o tyle przy inwestycji drogi, największej inwestycji drogowej, która w chwili obecnej na dzień dzisiejszy po wszystkich korektach kosztorysowych i korektach zmieniających studium wykonalności jest określona na kwotę 11 700 000 zł., a chodzi o drogę Zabłoto-Kostomłoty. Problem polega na tym, że do dnia dzisiejszego ze strony partnera, czyli Gminy Kostomłoty nie mamy zagwarantowanego wkładu własnego na tym poziomie na jakim był początkowo zakładany wkład własny Gminy Kostomłoty i Powiatu Średzkiego. Jak sytuacja wygląda? Próba podpisania porozumienia z Gminą Kostomłoty sięga dokładnie daty 20 lutego 2007 roku. Przypominam jeszcze, że na owy czas były inne zasady dofinansowania inwestycji drogowych z tak zwanego Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie inwestycje były  na poziomie 85%, czyli zostawało do zagospodarowania 15%. Zasadą, która była przyjęta w samorządzie powiatowym od momentu jego powstania od roku 1999 wszystkie inwestycje wykonywane na powiatowym mieniu były realizowane zgodnie z zasadą w partycypowaniu danej Gminy w połowie kosztów. Takie porozumienie dotyczące tej inwestycji planowanej na  rok 2010, a przypominam, że obowiązek złożenia właściwego wniosku upływa z dniem 31 stycznia 2009 roku i tak jak powiedziałem jest to integralna część załącznika i wniosku, który trzeba złożyć w Urzędzie Marszałkowskim. Dlaczego budżet i Wieloletni Plan Inwestycyjny był skonstruowany na poziomie dofinansowania ze strony Gminy Kostomłoty tej inwestycji w 25%? Dlatego, że przed sobą mam ostatni dokument dotyczący tej sprawy z 11 listopada 2007 roku :” W nawiązaniu do pisma RFP  z dnia 24 października 2007 roku Wójt Gminy informuje, że podjął działanie do współfinansowania zadania „Przebudowa (modernizacja drogi powiatowej nr 2075D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty – autostrada A4 w kierunku Paździorna oraz drogi powiatowej nr 2079D na odcinku Kostomłoty- autostrada A4 w kierunku Wichrowa. W projekcie budżetu na 2008 rok zapisano środki na ten cel w wysokości 1 mln zł. Pozostałą kwotę do wartości 25% kosztów realizacji inwestycji planuje się ująć w budżecie 2009 roku. Po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Kostomłoty budżetu na rok 2008 Wójt Gminy Kostomłoty zawrze z Zarządem Powiatu w Środzie Śląskiej stosowne porozumienie. Jednocześnie informuje się, że współudział w realizacji zadania będzie możliwy tylko po uzyskaniu przez Powiat Średzki środków unijnych. Wójt Gminy Kostomłoty Wacław Jaskuła” Do nas wpłynęło to pismo 15 listopada 2007 roku. W dalszym ciągu nie mamy podpisanego porozumienia. Wobec tego z pisma Panie Wójcie wynika jasno, że zgadza się Pan na dofinansowanie inwestycji do 25% po swojej stronie. Mamy rok 2009, dokładnie 22 stycznia i zastanawiamy się w tej chwili co zrobić, i jaki wniosek złożyć, w jakim charakterze to porozumienie, czy w ogóle zawierać, podpisywać czy nie. Po przyjęciu budżetu Gminy Kostomłoty w grudniu 2008 roku, zapisana jest kwota w załączniku nr 4 do budżetu Gminy Kostomłoty - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 i pod pozycją 20 gdzie jest przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 2075D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty – autostrada A4” widnieje kwota na 2010 rok 1 milion zł. Wczorajsze spotkanie, to takie spontaniczne, nagłe, trzech członków akurat Zarządu Powiatu dowiedziało się, ze tylko taka kwota może zostać wysupłana w przyszłym roku, czyli 2010 ze strony Gminy Kostomłoty. Wobec powyższego, że inwestycja jak wspomniałem na początku wynosi na dzień dzisiejszy 11 700 000 zł. gdzie przyjmując, że połowa jest dofinansowana ze strony Marszałka z programu RPO, czyli praktycznie zaokrąglijmy do 6 milionów, czyli 6 mln po stronie Marszałka, 6 mln po stronie samorządu. Wynika z tego, że praktycznie sumę 5 mln zł. musiałby wyłożyć Powiat Średzki, przy partycypacji tej inwestycji ze strony Gminy Kostomłoty w wysokości 1 miliona złotych. Przypominam szanownemu Zarządowi i Państwu, że projekt budżetu Powiatu z załącznikami, czyli z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007-2011 ma przede wszystkim zapis, w którym jak gdyby pokłosie tej ostatniej woli w partycypacji jest na poziomie 25% po naszej stronie i 25% po stronie Gminy Kostomłoty. Wobec powyższego, tytułem wstępu, otwieram dyskusję jak wyjść z tego problemu i co zrobić w przypadku, no użyję tego słowa, braku środków finansowych ze strony Gminy Kostomłoty, nie mogącej po prostu wyłożyć w tym przypadku praktycznie 3 milionów złotych. Czyli brakuje nam prawie 2 miliony zł. ze strony Gminy Kostomłoty, by tą inwestycję zrealizować. To tyle z mojej strony, otwieram dyskusję w tym zakresie.

Wacław Jaskuła-Wójt Gminy Kostomłoty

Te wszystkie fakty, które przedstawił Pan Starosta są oczywiste, niewątpliwe. Komentarza wymaga zachowanie Wójta w stosunku do zawarcia porozumienia. Bierność moja wynika jedynie z nierozstrzygnięcia sprawy odnośnie śmieci, którą prowadzimy i ona się przeciąga i będzie rozstrzygnięta pod koniec lutego roku 2009. Stąd też zapisy budżetowe nie uległy zmianie, ponieważ realnie patrząc na nasze możliwości finansowe, trudno było tą kwotę zapisać. Do dnia wczorajszego nie miałem wiedzy, że na tym etapie to będzie potrzebne. Bardziej zależało mi, żeby ta kwota była gwarantowana bądź nie przy podpisaniu umowy na pozyskanie środków z Marszałkiem. Natomiast na tym etapie ten sygnał dotarł do mnie  właściwie w dniu wczorajszym, co nie zmienia postaci rzeczy, bo niewiedza nie usprawiedliwia. Natomiast niewątpliwie chcę podtrzymać swoje stanowisko, że Gmina Kostomłoty chce partycypować w kosztach, a jedyną przeszkodą na dzisiaj jest brak płynności finansowej z uwagi na nie rozstrzygnięcie dużej sprawy czteromilionowej odnośnie opłat podwyższonych. Gdyby szanowny Zarząd zechciał rozważyć wątpliwość zawarcia porozumienia z klauzulą nie podpisywania umowy z Marszałkiem z powodu niewypłacalności Gminy, lub też zawrzeć porozumienie o zmniejszeniu kosztów udziału Gminy przy niższym rozstrzygnięciu przetargowym, to chciałbym również o tym podyskutować. Jeśli nie podlega to dyskusji, to chciałbym poinformować, że realizacja tej inwestycji i podpisanie przeze mnie porozumienia bez zastrzeżeń w finansowaniu 25% w obecnym stanie rzeczy jest niemożliwe z uwagi na trzy milionowe zadłużenie budżetu oraz ewentualne czteromilionowe opłaty podwyższone. Daje to 7 milionów i przy zaciągnięciu zobowiązania dzisiaj, zdaję sobie sprawę na trzy miliony, daje to kwotę 10 mln., a budżet Gminy realny, mówię nie ze środkami unijnymi tylko ten realny jest 15 milionów, przy czym już mówię przy wysokich podatkach rolnych. Wiadomo, że one mogą być w przyszłym roku niższe, daje to kwotę 68% zadłużenia Gminy Kostomłoty, co jak gdyby będąc człowiekiem odpowiedzialnym nie złożę tego podpisu bez obwarowań na porozumieniu. Ja rozumiem, że sprawa nie wyszła wcześniej, że jest to dolegliwość pewna, dla Powiatu szczególnie, natomiast prosiłem o spotkanie na Zarządzie Powiatu, żeby szczerze o tym porozmawiać.

Radny Maciejewski

Ja myślę, że najpierw powinien się wypowiedzieć członek Zarządu Powiatu, który reprezentuje Gminę Kostomłoty, Udanin, Malczyce, oraz później wypowiedzą się członkowie reprezentujący inne okręgi wyborcze. Dla mnie jest to bardzo ważne, podjąć tą  decyzję.

Radny Majerowski

Tak jak wcześniej, ponieważ rozmawialiśmy na ten temat. Wydaje mi się, że ta decyzja będzie bardzo trudna. Ja na przykład przy tej sytuacji, jeżeli porozumienie nie jest podpisane tak jak tutaj było zaznaczone po 25%, to będę raczej głosował przeciwko. Dlatego tak jak powiedziałem wcześniej to jest zobowiązanie, które w poprzednim, dwa miesiące temu była sytuacja dotycząca drogi Malczyce-Wilczków i wtedy też usłyszałem taką odpowiedź, że nie będziemy zadłużać Powiatu, żeby wypisać to z WPI. To zobowiązanie jest jak gdyby przekraczające możliwości Powiatu. W tej chwili ten koszt, te 4 800 000 i wydaje mi się, że nie stać nas na to przy tych inwestycjach, które już dzisiaj zostały w jakiś sposób rozpoczęte. Takie jest moje zdanie.

Radny Kaczmarek

Ja będąc przy wiedzy, którą tutaj każdego naszego spotkania w kwestii środków finansowych częstuje nas Pani Skarbnik, wiem, że po prostu nas na to nie stać. Z całą sympatią do Gminy Kostomłoty i ludzi którzy ja reprezentują tutaj, uważam, że powinniśmy się zachować odpowiedzialnie i to zadanie po prostu w sytuacji, kiedy Gmina nie jest w stanie partycypować w kosztach 25% nie powinno być realizowane. Uważam, że propozycja proponowana przez Pana Starostę, wcześniej, ewentualnie jesienią w ramach programu  „schetynówka” może być realizowana. Natomiast branie na siebie zobowiązań jako Powiat, które i tak przekraczają. Budżet jest napięty, nie mamy pieniędzy na utrzymanie już istniejących dróg, jest ich wiele, jest to po prostu dla nas też zabójcze. Więc musimy tutaj postąpić odpowiedzialnie, a odpowiedzialnie to znaczy tak, żeby „nie zarżnąć” finansowo Powiatu. Stad też moja decyzja będzie tak jak Pana Marka na „NIE”.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Jeśli mogę, jeszcze chciałem, ponieważ widzę, że idziemy w kierunku zanegowania. Chciałbym tylko, ponieważ jest to część oficjalna, chciałbym znać perspektywy realizacji. Ja rozumiem, że zarówno w RPO jak i w  „schetynówkach” finansowanie po stronie zewnętrznej jest w 50%. Tak naprawdę dla samorządu powiatowego nie ma to wielkiego znaczenia, czy będzie to dofinansowane ze strony RPO, czy ze „schetynówki” ponieważ i tak tylko zewnętrznych środków jest 50%. W pozostałych sytuacjach jest to tylko i wyłącznie porozumienie między gminą a powiatem. Natomiast my mówimy tutaj o realizacji inwestycji, która będzie realizowana bądź z RPO takie były plany, albo tak jak jest zdanie Zarządu może być zrobione ze „schetynówek”. W jednym i drugim przypadku finansowanie zewnętrzne jest w 50%. Ja tylko tak historycznie chcę przypomnieć, ponieważ to czasami ucieka, ta droga rzeczywiście była realizowana w programie gdzie gminy współfinansowały z Powiatem tą inwestycję na zasadzie 7,5%, bo takie było finansowanie Marszałka i było 7,5% po stronie Gminy, 7,5% po stronie Powiatu i reszta była po stronie RPO. Dzisiaj mamy zupełnie inne stanowisko. Oczywiście na wstępie kiedy planowaliśmy tą inwestycję było inne, teraz jest inne, inne są też koszty, mamy inne realia, to wszystko jest jasne, nie warto do tego tematu wracać. Natomiast niewątpliwą jest sprawą, że tą drogę dokończyć trzeba, bo tak czy siak będzie wymagała nakładu, albo co roku mniejszy, ale co roku, bo samochody jeżdżą i widać co się stało po trzech tygodniach kiedy naprawiono skrzyżowanie w Kostomłotach dzisiaj się nie da przejechać i omijają to miejsce, albo zrobiona ze „schetynówek” w ciągu 3 lat i na jakich zasadach to dzisiaj Zarząd powinien też to określić. Ponieważ, jeszcze raz to powtarzam, jeśli sytuacja Gminy jest taka albo inna to ona się prawdopodobnie nie wyklaruje. Ja jeszcze powtarzam pytanie, czy można by było rozważyć w porozumieniu taki zapis i zanim podpiszemy umowę z Marszałkiem, jednak złożyć wniosek, a rozważyć taki zapis, który zdejmie koszty z gminy w przypadku rozstrzygnięcia przetargu niższego. Bo dzisiaj tak naprawdę mówimy o 12 milionach, a nie wiemy czy przetarg nie zostanie rozstrzygnięty za 8 mln. Jest to całkiem możliwe i wtedy po stronie tej naszej, nie RPO, zostałyby pieniądze  wielkości na przykład miliona, czy dwóch i pytanie jest takie, czy mogły być wpisane jako pomniejszenie udziału Gminy i ta inwestycja mogłaby być realizowana i spokojnie można by było podpisać umowę z Marszałkiem i zrealizować. Bo daje to jednak szansę realizowania tej inwestycji z udziałem Gminy.

Radny Kaczmarek

Panie Wójcie a co w przypadku, gdy będzie droższa.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Nie podpiszemy umowy, bo wy też nie macie zabezpieczenia w budżecie, wy też nie macie zabezpieczenia w przypadku kiedy będzie droższa.

Radny Kaczmarek

Panie Wójcie ja uważam, że decyzja należy do Pana.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Ale chciałbym, żeby do protokołu  również  to było, żebyśmy nie wrócili do tego tematu za pół roku składając wniosek do „schetynówek”, bo mnie się budżet nie powiększy. Do „schetynówek” złożymy i inwestycja, która jest robiona na raty zawsze jest droższa, bo to każdy to wie samorządowiec.

Radny Kaczmarek

Jeśli Cię nie stać, no to trudno.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Dobrze, więc jeśli jest stanowisko Zarządu, że tego zrobić nie można w inny sposób i nie można tak zapisów porozumienia sformułować, które by jednak umożliwiały realizację tej inwestycji pod pewnymi warunkami no to po prostu…

Radny Majerowski

Ja myślę, że jeszcze nie wszyscy członkowie Zarządu Powiatu się wypowiedzieli, bo to tak nie można podjąć decyzji. Wypadałoby, żeby inni też coś powiedzieli w tej sprawie.

Wicestarosta

Ja powiem tak - do tej inwestycji przygotowywaliśmy się od dawna i z całej korespondencji między Powiatem a Gminą Kostomłoty wynikało, że Gmina zapewni ten wkład własny. Nawet na wniosek Gminy zostało zrobionych kilka poprawek do projektu, które tak naprawdę podnosiły wartość tego projektu, dodatkowe chodniki. Gmina nie sygnalizowała, że nie będzie jej stać na dołożenie do tej inwestycji. Do wczoraj byliśmy przekonani, że wszystko jest na dobrej drodze i że wniosek złożymy. Ja się zastanawiam kiedy Gmina miała zamiar nas poinformować o tym, że ma tylko milion złotych.  Z tego co widzę było wiadomo już od kilku miesięcy, że jest tylko milion złotych i nic więcej.

Radny Kaczmarek

A jakie jest stanowisko?

Wicestarosta

Nie mogę tego poprzeć.

Radny Maciejewski

Ja powiem tak - jest przykro, że mamy tą drogę, taki ciąg drogi od 94 do autostrady będzie robiony na pięć etapów, bo był jeden etap, będzie teraz Środa Śląska –Ciechów, później będzie przerwa, później będzie robione. EURO 2012 się zbliża droga jest potrzebna i moim zdaniem trzeba szukać tych pieniędzy za wszelką cenę, żeby tą drogę Panie Wójcie wspólnymi siłami zrobić. I ja mam pytanie, czy decyzja w sprawie tej kary jeszcze nie zapadła?

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Decyzja w sprawie opłat podwyższonych zapadnie zgodnie z pismem WSA ostatniego dnia lutego. Ona może być taka, że NSA definitywnie umorzy wszelkie postępowania Marszałka jak i w uzasadnieniu nie będzie możliwe, żeby Marszałek rozpoczął jakiekolwiek działania  w tej kwestii, lub będzie podtrzymanie decyzji WSA, które mówiło, że decyzje Marszałka są uchylone, ale do ponownego rozpatrzenia. W rozmowie dowiedziałem się, że rozpatrzy powtórnie, czyli jak gdyby naliczy jeszcze raz nie popełniając błędu, bo były też błędy proceduralne. I będzie taka sytuacja, że na koniec lutego, ostatniego dnia lutego będę wiedział, czy nie ma sprawy, czy też będę musiał zapłacić w tym roku, bo postępowanie Marszałka będzie szybkie, będzie dwa miesiące i zakończy postępowanie administracyjne i będę musiał te pieniądze zapłacić.

Radny Maciejewski

A komu Pan płaci te pieniądze Panie Wójcie?

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Płacę do Marszałka. Połowa wraca do nas i będę musiał je wykorzystać na ochronę środowiska, nie na inwestycję drogową co jak gdyby tutaj zabezpieczyłem, bo pewnie zobaczycie jaki wariacki mam projekt, oczywiście mam wariacki projekt następny, którego nie wiem, czy będę mógł zrealizować, ale to jest moje zabezpieczenie w przypadku płacenia kary, bo muszę wydać pieniądze na ochronę środowiska. Więc tak jest skonstruowane nasze WPI, że jest to możliwe będę mógł wydać te pieniądze na inwestycje z ochrony środowiska, które zaplanowaliśmy.

Radny Maciejewski

Także nie ma możliwości ugryzienia tych pieniędzy w żaden sposób, w momencie kiedy sprawa zostanie wygrana, żeby poszły na drogi.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Jak zostanie wygrana to jest tylko, że dzisiaj jako Wójt ja nie mogę złożyć podpisu, bo w momencie kiedy przegramy sprawę, to 1 marca mnie Wojewoda zawezwie i będę dyscyplinarnie ukarany za zobowiązania powyżej limitu i tyle. To musicie dokładnie wiedzieć, że takiego zobowiązania ja nie podejmę, ponieważ ja mam trzy miliony kredytów zaciągniętych wcześniej  plus ta opłata, plus zobowiązanie z Powiatem daje to ponad 60% budżetu Gminy.

Radny Maciejewski

A czy Gmina może się zadłużyć w Powiecie.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Zgłaszałem tą propozycję tutaj przed chwilą, żeby szanowny Zarząd rozważył, jakie są inne możliwości. Ja podałem jedną, którą widzę całkiem realnie. I dzisiaj moja wiedza, bo rozmawiałem wczoraj z jedną dzisiaj z drugą firmą, która buduje drogi. Moja wiedza jest taka, że może się okazać, że 30% cena będzie niższa niż kosztorys. Prosiłbym o rozważenie Zarządu, żeby wszedł w temat, nie narażając budżetu Powiatu na jakiekolwiek straty. Mając zabezpieczenie  i te możliwości, które są zapisane, żeby przy takim rozstrzygnięciu tą inwestycję jednak spróbować realizować. Ja gwarantuję milion, a jeśli dzisiaj trzeba będzie spotkam się z radnymi i jeszcze raz z Panią Skarbnik rozważę, czy jest jeszcze możliwe jakiekolwiek, że tak powiem przy dobrej woli Zarządu pójście w tym kierunku - spisanie porozumienia o tej granicy górnej, to znaczy jeśli Zarząd określi, że tą granicą  musi być 1,5 mln z naszej strony, bo inaczej nie widzi innej możliwości, to ja po prostu to z radnymi przedyskutuję i będę o tym wiedział. Natomiast jeśli Zarząd określi, że to jest dwa miliony niepodważalne, że musi być bo inaczej… przy czym to nie jest wcale naciąganie Powiatu na jakiekolwiek koszty, bo ja uważam, że nie podpiszemy umowy na realizację w momencie kiedy rozstrzygnięcie przetargowe będzie wyższe niż kosztorys, albo wyższe niż 10 milionów, przecież można to zapisać w porozumieniu. Chodzi o to, czy możemy to zapisać w porozumieniu, bo jeśli Zarząd jest skłonny zapisać to w porozumieniu, to ja z moimi radnymi to rozważę i umowę z Marszałkiem podpiszemy tylko wtedy kiedy takie rozstrzygnięcia przetargowe zapadną i wtedy rzeczywiście z budżetu te pieniądze z mojego będą gwarantowane i taką gwarancję we wtorek udzielę na sesji dając odpowiedni załącznik. Ale, jeśli nie rozmawiamy na ten temat, to zostajemy przy decyzji Zarządu, będę musiał ją przyjąć.

Radny Maciejewski

Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, żeby ta droga do autostrady była zrobiona, bo naprawdę ten ciąg potrzebny jest nie tylko dla nas, ale dla ludzi. Mieliśmy zamknięte torowisko w Kątach Wrocławskich i cały ciąg był puszczony tutaj na Ciechów, Kostomłoty.

Starosta

Sprawa wygląda tak, że jeszcze jedną rzecz  musimy sobie wyjaśnić. Dwie inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego: Zabłoto –Kostomłoty i Błonie – Miękinia. Dostaliśmy zaproszenie do złożenia właściwego wniosku, gdzie termin mija 31 stycznia 2009 roku. Integralną częścią wniosku jest jakiekolwiek porozumienie. Wcześniej w fiszce projektowej było napisane, że partycypuje Gmina i jedna i druga po połowie w kosztach realizacji danego projektu. Takie zapisy porozumienia tak jak powiedziałem są już z Gminą Miękinia  podpisane po 25%. Też inwestycja była niższa kwotowo jeszcze 2 lata temu niż jest powiedzmy na dzień dzisiejszy. Chodzi o to, że albo składamy wniosek do RPO w tym roku z porozumieniem… Trzech członków Zarządu już powiedziało, że nie akceptuje innej wysokości wkładu Gminy Kostomłoty jak 25%, rozumiem, że mogę tak powiedzieć. Albo jeszcze dalsze negocjacje tutaj na tej sali wynegocjonowanie propozycji, którą składa Pan Wójt, ale ja też tego tak nie widzę, bo nie mamy żadnej gwarancji, że inwestycja będzie niższa i tak ten wkład własny Powiatu będzie nie 25% tylko powiedzmy 30% albo 35%. Robi się w tej chwili, w tej sytuacji w tym programie Regionalnym Programie Operacyjnym no wyłom, jeżeli chodzi o traktowanie dwóch partnerów jaką jest Gmina Miękinia i Gmina Kostomłoty. Rozumiem, że nie ma co porównywać obu tych gmin do siebie, nie mniej jednak trzeba mieć tę świadomość, że tak naprawdę Zarząd dzisiaj  zaakceptuje, bądź nie zaakceptuje zmiany do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, ale tą sprawą będzie zajmować się Rada Powiatu na sesji najbliższej budżetowej. Mam pytanie do Pana Sekretarza - co w tym momencie jak na tą chwilę proponowana uchwała Rady Powiatu jest przez Zarząd zaakceptowana negatywnie, co wtedy.

Sekretarz

To znaczy inaczej, proszę Państwa na chwilę obecną, zgodnie z tymi materiałami, które poszły dwa tygodnie temu, czyli 14 stycznia to jest zapis mówiący o udziale Gminy Kostomłoty w wysokości 25%. Czyli należałoby dokonać autokorekty. Tylko ta autokorekta, jeżeli mówimy o równaniu do miliona w udziale Gminy…

Wacław Jaskuła

Nie mówimy o takim czymś.

Sekretarz

Dzisiejszy projekt uchwały odnośnie zmiany WPI jest określający wysokość udziału Gminy do miliona złotych, natomiast nasz udział wzrasta. Dlatego spotkaliśmy się dzisiaj, bo dzisiaj są wysyłane materiały na sesję. W materiałach dwa tygodnie temu poszedł inny projekt uchwały odnośnie WPI.

Starosta

Który został łącznie z projektem uchwały budżetowej zaopiniowany przez Komisję Budżetową. Oprócz tego, że się dzisiaj spotykamy, czy są jeszcze dodatkowo inne zmiany, kosmetyczne jeżeli chodzi o kwoty.

Sekretarz

Jeśli chodzi o WPI, to jest przedłożone. Państwo macie  w wyjaśnieniu odnośnie tej zmiany, które poszła w dniu 14 stycznia: ….

W zadaniu pod nazwą „Przebudowa garaży na pracownie kształcenia zawodowego wraz z ich doposażeniem oraz modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Śląskiej” zmiana polega na zwiększeniu wartości zadania o przewidywane koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego i aktualizację kosztów przyłączenia budynku Zespołu Szkół Rolniczych do sieci gazowej*”

I trzecia zmiana ostatnia, w zadaniu nr 7 pod nazwą: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2059D na odcinku Błonie-Miękinia… uwzględnienie rozliczeniach, dokonanej w latach 2007-2008, 50% refundacji Gminy Miękinia z tytułu kosztów dokumentacji techniczno-ekonomicznej w ramach 25% wkładu własnego, co zmniejsza jej zabezpieczenie finansowe w 2009 roku kwotę 17.781 zł. i zwiększa tym samym zabezpieczenie finansowe Powiatu” I to są te trzy zmiany, które są w stosunku do projektu uchwały odnośnie WPI, która została przesłana dwa tygodnie temu wraz z projektem budżetu.

Starosta

Czyli generalnie mówimy o kosmetycznych zmianach dwóch, natomiast bardzo ważnej i zasadniczej zmianie dotyczącej wkładu własnego Powiatu Średzkiego, jeżeli chodzi o największą inwestycję budowlaną i drogową.

Radny Maciejewski

Panie Starosto, Pani Skarbnik, czy jest jakaś realna szansa znalezienia tych pieniędzy, bo my tak rozmawiamy a …

Do sali wszedł Adam Ruciński – Kierownik Wydziału RFP

Wacław Jaskuła

Zanim będziemy brnęli dalej, ponieważ jest Pan, który może nam określić, bo chciałbym to wiedzieć, czy jest możliwe na zasadzie złożenia już gotowego wniosku zmiana zapisu i proporcji udziału podmiotów samorządowych pod względem tego co było złożone w pierwotnym wniosku. Czy to jest z punktu widzenia prawnego możliwe skoro, czy są dopuszczalne w ogóle jakieś zmiany?

Adam Ruciński

Tak, w zakresie montażu finansowego, mówimy o montażu finansowym. W zakresie montażu finansowego można dokonywać zmian w zakresie udziału własnego beneficjenta, natomiast nie można już w żaden sposób manewrować, to znaczy można z tolerancją 15% manewrować poziomem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, ale w zakresie podkreślam udziału własnego…

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

To znaczy, bo to tak troszeczkę źle zabrzmiało, można złożyć wniosek na mniej niż 15% tej inwestycji, czyli rozumiem, że nie można?

Adam Ruciński

Nie.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

O co chodzi z tymi piętnastoma procentami?

Starosta

Przepraszam, Pan Wójt zadał pytanie i dostał odpowiedź. To pytanie brzmi tak: „czy składając 31 stycznia 2009 roku wniosek, wcześniej była fiszka można przedłożyć porozumienie, które precyzuje inne udziały, a nie 25%”. Można, bo to jest po naszej stronie, ale nie jeżeli  chodzi „fifty fifty”, ale z Marszałkiem. Pan kierownik Ruciński mówi o jeszcze jednej rzeczy, możliwości, że wygospodaruje się nie 50% wkładu ze strony Marszałka, tylko o 15% wyższy maksymalnie. Ale nie oszukujmy się, beneficjentów i chętnych do pieniędzy na drogi z tego programu ostatniego programu, ostatniego rozdania RPO jest tak dużo, że mało wątpliwe jest by rzutem na taśmę zdobyć dodatkowo parę złotych więcej, ale jest taka możliwość, no można też o nią walczyć. Ale na dzień dzisiejszy, czyli na 22 stycznia mając kilka dni do złożenia wniosku musimy mieć jako załącznik jakiekolwiek porozumienie. I w tej chwili trzech członków wypowiedziało się, że nie widzi innej możliwości jak wkład własny Gminy Kostomłoty na tym poziomie, który był negocjonowany, czyli 25%. Wobec powyższego stoimy w tym momencie przed dalszym rozwiązaniem tej sprawy. Padło pytanie pod kątem Skarbnika Powiatu, jeżeli już zdecydowałaby się Rada i Zarząd miałby zaakceptować takie rozwiązanie w jaki sposób byłoby spłacanie tych zobowiązań przez Powiat, jaka kwota zaciągniętego kredytu, na ile lat czy jest w ogóle taka możliwość, oddaję głos.

Skarbnik

Proszę Państwa, tak jak przy tworzeniu  budżetu przestrzegałam, że musimy podchodzić do budżetu ostrożnie, dlatego, że sytuacja finansowa i w kraju i wszędzie jest praktycznie taka sama. Ja popieram Pana Majerowskiego - wyłączaliśmy kilka inwestycji. Prognozę długów jaką przygotowaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczyła do roku 2013, czyli przez okres dwóch lat zaciągnęlibyśmy kredyt 9 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy w przyszłym roku kończymy spłatę zobowiązań, które mieliśmy z obligacji i rozpoczynamy spłatę siedmio milionowego kredytu, który planujemy wziąć na wszystkie inwestycje planowane zgodnie z WPI, oprócz tego wchodzi nadwyżka budżetowa.

Starosta

Zgodnie z WPI, który był przyjęty dwa tygodnie temu.

Skarbnik

7 milionów, które planowaliśmy zaciągnąć, planowaliśmy spłacić do roku 2013, czyli w pierwszym roku mielibyśmy spłacić 2 792 000 zł., w drugim roku dwa miliony, w trzecim 1 389 671 zł. i w jeszcze jednym roku 1 882 201 zł i to był bezpieczne bazując na tych kwotach, które opiewają kosztorysy i nie uwzględniamy tutaj, że może być taniej, że może być drożej, jak opiewają kosztorysy. Gdybyśmy mieli szukać te 1 900 000, bo o taką kwotę nam chodzi po stronie powiatu, to trzeba mieć świadomość, że z 7 milionów o te dwa miliony trzeba zwiększyć, czyli zaciągnęlibyśmy kredyt 9 milionów i spłacalibyśmy go na tym samym poziomie, bo ważne jest jakie są wolne środki do spłaty długu, nie progi u nas, bo u nas te progi nie zdają egzaminu, u nas może być 10%, natomiast nie 60% tylko 10%. Tylko, żeby były wolne środki do spłaty długu dlatego, że my operujemy dotacjami, subwencjami i są wydatki stałe. Gdybyśmy te 1 900 000 zł powiększyli zadłużenia to trzeba mieć świadomość, że spłacamy do 2014 na poziomie dwumilionowym, czyli ostatnia rata w 2014 – 1 290 000 zł. W związku z tym, że mamy zakreślone programy 2007-2013 RPO i to jest ten okres tych zadań, czyli praktycznie żadne zadanie do WPI nie wejdzie, natomiast też nie wiemy jaka będzie sytuacja w przyszłym roku, bo mogą być wyższe dochody, a mogą być niższe, bo może być, jeszcze w tym roku, że  przyjdą subwencje i dotacje z budżetu Państwa i okażą się niższe i dotyczy to też Gminy Kostomłoty. Poczekamy na stabilną sytuację określenie jakie będziemy mieli środki. Czyli te 1 900 000 zł praktycznie o półtora roku, bo ten 1 300 000 było ostatnie, ale przeciągalibyśmy do 2014 roku ze spłatą na poziomie 2 milionów złotych rocznie. Utrzymując zadania które planujemy, bo planowaliśmy zgodnie z WPI te wszystkie zadania i teraz czas na pewno będzie weryfikował te wszystkie zadania, które myśmy tu zapisali, które wypadną bądź nie wypadną, bo są to na przykład zadania takie, które nie wiem, czy przejdą, czy nie, bo mogą nie być realizowane i wtedy te pieniądze automatycznie przeznacza się na inny cel.

Radny Maciejewski

Chciałbym zauważyć, że Pan Wójt przedstawił sytuację swojej Gminy i my jako mieszkańcy Gminy Środa Śląska, Pan Starosta wybuduje drogę w 100% na odcinku Środa Śląska – Ciechów z pieniędzy powiatowych wraz ze ścieżką i Gmina Środa Śląska nie chce dołożyć złotówki do tej inwestycji. Ja proponowałem, Pan Burmistrz chciał na zebraniu w Ciechowie przejąć jedną inwestycję, wybudować ścieżkę rowerową, która ma kosztować 800 000 zł. dobrze mówię?

Skarbnik

1 278 000 zł.

Adam Ruciński

Wartość inwestycji w tej chwili, bo ona nie jest jeszcze oszacowana, bo nie ma zakupu gruntów.

Radny Maciejewski

I tutaj jakby to rozważyć, jest ten milion, to już dotacja jest.

Skarbnik

400 tys. jest naszych, bo 800 tys. jest dotacji.

Starosta

200 tys. naszych i 200 tys. Gminy Środa Śląska, która tu w tej akurat inwestycji partycypuje w połowie wkładu …

Radny Kaczmarek

Jest porozumienie?

Starosta

Są pisma, które były potwierdzając wolę jak gdyby partycypacji w tej inwestycji. Natomiast to oczywiście nie jest moja wina i ja chciałbym to powiedzieć, że do drogi 2075D Burmistrz Środy Śląskiej nie dołożył się jako najbogatsza Gmina. Dokładnie członkowie Zarządu Powiatu wszyscy znali przebieg i rozmów, pism, monitów z naszej strony i znają efekt końcowy, bo też radny Maciejewski był na spotkaniu w Ciechowie i widział pozycję i postawę Burmistrza w tej akurat kwestii. Ale wolą Rady Powiaty, nie tylko Zarządu, wolą Rady Powiatu ta inwestycja jest realizowana z tylko i wyłącznie wkładem własnym Powiatu, bo to wynika z podjęcia uchwał wcześniejszych i zgody na wpisanie tego do WPI. Oczywiście zgadzam się z tym, że zrobił się wyłom w relacjach między Powiatem, a poszczególnymi gminami z terenu powiatu naszego. Jest stworzony precedens, bo najbogatsza Gmina nie dokłada się, chociaż robiła to do tej pory do majątku, czy do remontu i tak dalej na mieniu powiatowym. Zgadzam się i każdy w tej chwili z Wójtów, czy to Wójt Udanina, czy Wójt Malczyc, czy nawet Wójt Gminy Miękinia może powiedzieć w pewnym momencie „przepraszam, ale to jest wasze mienie, wasz chodnik, wasza droga róbcie go sami, ja nie będę wam dokładał” może być taka sytuacja.

Radny Maciejewski

Ma Pan słuszną rację, ale patrząc na sytuację finansową Gminy Kostomłoty i jeszcze raz podkreślam na ciąg jaki jest potrzebny wszystkim mieszkańcom Powiatu Średzkiego, będę szukał możliwości rozwiązania pozytywnie.

Starosta

Jeden z elementów, które pojawił się wcześniej przed Zarządem  w rozmowie tutaj, jest pomysł nieskładania wniosku na drogę Zabłoto-Kostomłoty z Programu Regionalnego, ale złożenie go w tym roku do programu tak zwanej „schetynówki” w zakresie takim na jaki pozwala ten program, czyli z możliwością dofinansowania ze strony Wojewody. Tu  mówimy o Wojewodzie w kwocie 3 milionów złotych maksymalnie. Czyli tak naprawdę moglibyśmy istniejący już projekt, przypominam, że taki sam projekt był na Środę Śląską -Ciechów i to w preselekcji pierwszej odpadło, więc gotowy projekt został zaadoptowany i przeszedł u Wojewody ten program. Wobec powyższego tu dzisiaj podejmując decyzję w sprawie zmiany WPI i wysyłając go dzisiaj do radnych i w środę w przyszłym tygodniu na sesji argumentując taką, a nie inną postawę i decyzję Zarządu można, powtarzam można to jest jeden z pomysłów, przedstawić to w ten sposób, że złożenie wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tak zwanej „schetynówki” na rok 2010, a przypominam, że ta droga była również wpisana w WPI z RPO na rok 2010, dokonujemy w tym roku do chyba połowy listopada i składamy wniosek okrojony, nie o całą miejscowość i całą inwestycję, tylko to co mówi radny Maciejewski, tak naprawdę najbardziej kluczową, czyli drogę 2075D łączącą drogę 94 z autostradą A4. Czyli mówimy tutaj o miejscowości Zabłoto przez skrzyżowanie w Kostomłotach do zjazdu na autostradę, to jest odcinek 4 km.

Adam Ruciński

Krótszy o około jedną trzecią.

Starosta

Przeprojektowanie, czy przebudowanie jak gdyby, obcięcie tak naprawdę na pół tej inwestycji. Zostawienie samej miejscowości Kostomłoty, wyznaczenie tylko samej drogi, oczywiście z możliwością zrobienia chodników, na przykład w miejscowości Kostomłoty, czy Zabłoto. To trzeba przeanalizować, mamy na to czas do listopada tego roku i złożenie takiego wniosku jako jednego z dwóch, które Powiat ma możliwość do złożenia. Oczywiście też ryzykujemy, bo też nie wiemy, czy dostaniemy te pieniądze od Wojewody. Bo przypominam sytuację z zeszłego roku, że to był nowy program nie wszyscy byli przygotowani do tego programu, nie mieli gotowych projektów, wobec czego wpłynęło  40 wniosków powiatowych, a mogło wpłynąć dwa razy więcej i 80 wniosków gminnych, gdzie mamy samych gmin 160 na terenie Dolnego Śląska. Więc wszyscy się przygotują już na program tegoroczny. Jest to jeden z elementów wyjścia z sytuacji w jakiej się znaleźliśmy w dniu dzisiejszym. To jak w przypadku rozumiem, że moglibyśmy to zrobić w ten sposób, że opowiadamy się w tej chwili jako Zarząd za opcją przygotowaną teraz, czyli zwiększającą udział Powiatu o te prawie 2 miliony złotych i decyzję, że podpisujemy z Gminą Kostomłoty porozumienie kwotowe, czyli oni wykazują milion. Jeżeli taka decyzja nie zostanie zaakceptowana przez Zarząd rozmawiamy w dalszym ciągu o możliwości tej którą przedstawiłem, czyli, że składamy i zapisujemy odpowiednio 6 milionów złotych na tą inwestycję i realizujemy i przedstawiamy to Radzie Powiatu i wtedy czekamy na rozstrzygnięcie w środę w przyszłym tygodniu.

Wicestarosta

Gdybyśmy mieli wcześniej taką informację, że Gmina Kostomłoty ma tylko milion złotych, to mogliśmy to złożyć teraz, czy do tej „schetynówki”, czy nawet w RPO złożyć projekt w okrojonym zakresie.

Starosta

Ale ja przypominam sobie jaka była też duża euforia z naszej strony, jak dostaliśmy informację, że dwie z trzech dróg do RPO przeszło, odpadła Środa Śląska – Ciechów. W tym momencie pojawił się program „schetynówek”, więc co zrobiliśmy, zrobiliśmy dobrze, złożyliśmy tą drogę do tego programu, przeszło, a akurat nie przeszła kwestia skrzyżowania w Udaninie. To się zbiegło wtedy w czasie i informacja o RPO, że dostaliśmy zaproszenie, przeszliśmy wstępną preselekcję, na odcinku Błonie-Miękinia, Zabłoto - Kostomłoty, natomiast Środa Śląska-Ciechów wtedy odpadła.

Wicestarosta

Ale ja mówię, że w momencie nawet składania do RPO, żebyśmy mieli informację, że dysponujemy mniejszymi środkami mogliśmy złożyć projekt okrojony, mogliśmy coś zmienić, w tej chwili nie możemy już nic zmienić.

Adam Ruciński

Ale jedna uwaga droga: Zabłoto  - Kostomłoty - autostrada A4 cały czas zgodnie z WPI zaplanowana jest na 2010 i nie można było złożyć wniosku w 2008 roku w listopadzie na inwestycję dopiero realizowane w 2010 roku.

Wicestarosta

Nie, nie, ja mówię do RPO  mogliśmy okroić ten projekt nie musieliśmy tak dużej inwestycji robić, gdybyśmy mieli tą wiedzę…

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Chciałem dodać i wyjaśnić sprawę, na etapie kiedy również rozmawiałem tutaj z szanownym Zarządem i ze Starostą na dużej sali. Ja nie miałem wiedzy ostatecznej, dzisiaj mam, kiedy będzie rozpatrzona sprawa. Ja nie miałem wiedzy, mnie przykro, w ogóle mogę jako Wójt mówić, że nie rozmawiamy, bo mam trudną sytuację. Oczywiście rozmawianie w takiej sytuacji niekomfortowej w jakiej ja się znajduję, no muszę jednak prowadzić działania proinwestycyjne i trudno zakładać, że zakończy się wszystko niepowodzeniem. No zakładam, w rozmowach i wszystkich działaniach taki scenariusz, że zakończy się powodzeniem, ale podpisu na dzień dzisiejszy, na porozumieniu takowego złożyć nie mogę. Chyba, że porozumienie będzie zakładało jakieś inne rozwiązania.

Radny Kaczmarek

Panie Wójcie mierzmy zamiary na możliwości. Propozycja Pana Starosty, że ta pańska inwestycja będzie pierwszą którą złożymy, najważniejszą jeśli chodzi o „schetynówki” jest to duży ukłon w stronę Pana, gest, że no niestety biorąc pod uwagę te wszystkie warunki ekonomiczne, których nie przeskoczymy. Dajmy sobie wreszcie, zrozummy, że są to bariery nie do przejścia nie planujmy czegoś czego nie będziemy mogli zrealizować, chodźmy nogami po ziemi. I dzisiaj dajemy Panu każdy z nas, z pełną życzliwością mówimy jako członkowie Zarządu ta inwestycja na rok 2010, chciał Pan ją przyśpieszyć, zostało to zrobione wolą Zarządu, Rady Powiatu i Starosty. Nie wychodzi sprawa finansowania, wycofujemy się z tego, zgłaszamy to do „schetynówki” w listopadzie tak jak tu proponuje Starosta i koniec zabawy. Ja nie widzę innego wyjścia. Ile tu będziemy debatować o tym jeszcze, że brakuje 2 miliony złotych, może weźmiemy Panią Skarbnik potrząśniemy ją może coś wytrzepiemy milion, albo dwa. Nie da rady, nie ma, no po prostu nie znajdziemy, a ta prognoza zadłużenia, mnie cierpnie skóra, to co słyszałem dwa miliony rocznie, oddać…

Skarbnik

Cały czas płacimy dwa miliony.

Radny Kaczmarek

To prawda, ale jeszcze trzeba Pani Skarbnik wziąć pod uwagę fakt, że obowiązek na drogach pozostałych, to nie tylko te parę kilometrów o których mówimy. Zobaczymy co będzie wiosną, po tych ostatnich kilkunastu dniach zimy co się dzieje na naszych drogach i trzeba będzie być może wziąć kredyt i te drogi naprawiać to nie jest takie proste. Więc ja bym absolutnie skłaniał się ku temu Panie Wójcie z pełnym szacunkiem, no nie da się.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Nie odbieram, żadnej wypowiedzi złośliwie i naprawdę proszę mnie rozumieć, ja naprawdę przyjechałem z problemem, który jeśli będzie decyzja Zarządu uszanuje w każdym kształcie. Jednak moje prośby, moje zdanie chciałem przedstawić.

Skarbnik

Proszę Państwa, jeżeli jeszcze mogę się odezwać, bo też rozmawialiśmy ze Starostą, bo wiadomo dla Powiatu ważne jest i zadłużenie, nie wiemy co nas czeka. Mamy dość strategiczne drogi, które musimy utrzymać, nie ma tutaj żadnej dyskusji. Natomiast spróbujmy patrzeć na tą drogę nie tylko, że to jest zjazd na Kostomłoty, bo ja niejednokrotnie mogę powiedzieć, ze to jest przekleństwo dla Kostomłot, że mamy tą drogę do autostrady i to jest po pierwsze. Druga sprawa ten sam profil jak Państwo zauważyliście jest beznadziejny, nie wiem co zrobimy w następnych dwóch latach z tą drogą, jakie nakłady poniesiemy, bo może poniesiemy niemałe, ale napewno  są fachowcy  i to określą. I trzecia sprawa, jeżeli nie wiemy jeszcze, czy w ogóle się zakwalifikujemy do tego programu, a nawet nie spróbujemy dowiedzieć się, bo można z tego zrezygnować. Można, można zrezygnować dzisiaj, okaże się za pół roku, że stać nas dołożyć milion i Kostomłoty i milion, można się dowiedzieć. Natomiast tu rozpatrujemy coś co będzie dotyczyło roku 2010, gdzie ani Gmina żadna nie określi swoich dochodów, ani ja na dzień dzisiejszy nie powiem też jakie będę miała pieniądze. Ale zawsze przez 10 lat, kto nie ryzykuje nie ma nic, robiliśmy tak, że jeśli mamy zrezygnować, bo nas na to nie stać, ale rozpatrujemy to zrezygnujmy w ostatniej chwili, nie przy starcie, tylko zrezygnujmy w ostatniej chwili. Taka sama sytuacja była jeśli chodzi o Środę Śląską-Ciechów. Pan Starosta uzasadniał, bo ten odcinek musi być zrobiony, tu jest tak samo, tamten też musi być zrobiony. Wszyscy radni to mówili jest to niezbędne, jest to odcinek łączący autostradę i domniemywam i mamy dużą wiarę, że też zrobimy to. Możemy, jeszcze nie wiem jak Zarząd do tego się zapatrzy, bo trzeba wszystkie brać możliwości, także pożyczkowanie, bo może weźmiemy na siebie możliwość długu i udzielić pożyczki dla Gminy Kostomłoty na okres 3-4 lat, jeżeli będzie miała możliwość spłaty wcześniej, to spłaci wcześniej, żeby nie robić. Bo nie przyjmijcie tego, że my z Panem Wójtem przyszliśmy tu złośliwie, bo Gmina Środa Śląska nie dała, to my też nie damy to jest po prostu nieprawda. Natomiast nie możemy się porównywać do innych gmin, ani do Malczyc, Malczyce nie mogą się porównywać, ani my tylko, że Malczyce są szczęśliwe, bo nie mają drogi na autostradę, tyle są szczęśliwe, a my ją po prostu mamy.

Radny Kaczmarek

Pan Wójt obnażył swoje prawdziwe…

Skarbnik

Ale Pan Wójt nie ma prawa ryzykować.

Radny Kaczmarek

Przepraszam, Pan Wójt obnażył swoje prawdziwe rozterki, dylematy. On tu przed nami nie gra, on jest taki jaki jest, ja mu wierzę i współczuję mu tej roli. Ale ryzyko, branie na siebie ryzyka, dlaczego my mamy brać ryzyko za was?

Skarbnik

Bo jest to nasze mienie.

Radny Kaczmarek

Zgadza się, ale nas na to nie stać, Pani Skarbnik przy całym szacunku do Pani funkcji i osoby.

Skarbnik

Panie radny ja jeszcze tylko jedno się odezwę, bo na pewno Zarząd zdecyduje i tak jak Pan Wójt uszanuję  decyzję Zarządu Powiatu. Kiedy emitowaliśmy obligacje na 10 lat i wiedzieliśmy, że będzie my spłacać to przez 10 lat w granicach dwóch milionów złotych, rozciągnięcie na 10 lat, nikt się nie zastanawiał, a Pan też nie, czy to będzie…

Radny Kaczmarek

Kiedy to było?

Skarbnik

W 2000 roku, czy to będzie blokowało.

Radny Kaczmarek

Mnie tu nie było.

Skarbnik

No może nie było, ale podejmowali radni decyzję możemy rozciągnąć spłatę długu też na 10 lat, rozciągnijmy. Ale ja też jestem przeciw dlatego, że koszty tego kredytu są za wysokie…

Radny Kaczmarek

Rozłożymy na raty tę inwestycję, jak proponuje Starosta jest super wyjściem.

Skarbnik

Dobrze, ale teraz jeżeli „schetynówka”, Kostomłoty i tak się nie dołożą, bo mogą dołożyć milion.

Radny Kaczmarek

To dołożą wtedy więcej.

Skarbnik

Nie dołożą, Wójt wytłumaczył. Natomiast, czy my przez 1 900 000 zł. , które może kosztować kilometr drogi nie wiemy, bo o taką kwotę walczymy, czy przez 1 900 000 zł nie stracimy 11 milionów? Nie wiem, jest to decyzja Zarządu Powiatu, czy ta inwestycja pójdzie. Ja mówię teraz z ramienia Powiatu, natomiast jeżeli chodzi o Gminę Kostomłoty uczciwie rzecz biorąc tak jak Pan Wójt powiedział i tak samo stoi na stanowisku Rada Gminy. Jeżeli tylko będziemy zwolnieni z kar, tylko to może okres tygodnia czasu zaważyć, na tym, czy stracimy 11 milionów złotych. Natomiast daleka jestem od naciągania i proszę tylko nie mówić, że to jest dla Gminy Kostomłoty, bo mówię szczęśliwy jest te, kto takiej drogi nie ma.

Radny Kaczmarek

Pani Skarbnik, my mamy świadomość, naprawdę nie trzeba nam tego tłumaczyć. I mamy świadomość, że ta droga jest potrzebna, ja się zgadzam z argumentacją radnego Maciejewskiego. Tylko podstawowa sprawa – kasa i wszystko, możliwości. Ja proponuję Panie Starosto przystąpić do finalnego rozstrzygnięcia.

Wicestarosta

Ale Pani Skarbnik, ja przypuszczam i chyba słusznie, że Pani wiedziała o tym, że Gmina Kostomłoty nie ma tych pieniędzy co najmniej  kilka miesięcy temu i z tego względu mam pytanie, kiedy Pani miała zamiar nas o tym poinformować?

Skarbnik

Ale to nie ja informuję, u mnie organem wykonawczym jest Pan Wójt i Pan Wójt podpisuje porozumienie. Przewodniczący Rady Powiatu nie wypowiada w imieniu Starosty co dokonuje. Jest reprezentant gminy, dlatego ja nie uczestniczyłam w żadnej rozmowie z Adamem Rucińskim w negocjacjach przy WPI, bo nie ja jestem organem wykonawczym i trzeba znać swoje miejsce. Natomiast, jeżeli chodzi o zabezpieczenie sama jeszcze mówię: „dobrze Wacek podpiszmy, podpiszmy wyklaruje się sytuacja, jest nadzieja” tylko gdyby było rozstrzygnięcie śmieciowe w terminie, tak byśmy tą decyzję utrzymali.

Wicestarosta

Tak, ale sprawa wyszła trochę przypadkowo. Gdyby nie to, to ja się zastanawiam kiedy byśmy się o tym dowiedzieli?

Skarbnik

A kiedy, Panie Starosto można popatrzeć, bo ja będę bronić się jako Przewodnicząca Gminy Kostomłoty. Można popatrzeć na terminy, dlaczego w ostatnim tygodniu wysyła się porozumienie, przed złożeniem właściwego wniosku, dlaczego te dokumenty zbiera się tak późno?

Wicestarosta

W tej sprawie dwa lata temu było porozumienie.

Skarbnik

Ale nie wróciło.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Chciałbym powiedzieć jedną rzecz - jako Wójt Gminy, jako organ wykonawczy, zdaję sobie sprawę jakie mam obowiązki i zadania, również wiedziałem na co decydujemy się w momencie kiedy rozpoczęte zostały procedury. Tylko proszę pamiętać, że one nie rozpoczęły się dzisiaj  i w momencie kiedy dzisiaj się znajdujemy, tylko rozpoczęły się znacznie wcześniej. No musiałbym opowiadać cała historię, każdego dnia po kolei.

Skarbnik

Ale to już wiemy.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Natomiast dzisiaj zarzucanie sobie kiedy co wpłynęło. Ja powiem tylko tyle - ze strony Powiatu wszystko wpłynęło wtedy kiedy trzeba, natomiast moja zwłoka jest uzasadniona i uzasadnienie podałem i nie wracajmy już do tego, proszę. Bo to jest dla mnie o tyle niezręczne, że rzeczywiście patrząc z punktu widzenia partnera rzetelnego to nim nie jestem w tym momencie, natomiast z punktu widzenia sytuacji w jakiej się znajduję…

Radny Kaczmarek

Nieprawda Panie Wójcie, jest Pan rzetelnym partnerem, ponieważ Pan przychodzi, mówi Pan „na to mnie stać, a na to mnie nie stać” i my Panu mówimy „dobrze Panie Wójcie, chcemy zrealizować tą inwestycję, dzisiaj nas na nią nie stać, zrealizujemy ją w następnym etapie z innego funduszu” koniec.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Jeśli będzie taka decyzja Zarządu, to zwrócę się z prośbą do Zarządu, żeby nie zmieniał zapisu w WPI i dał mi do jutra rana czas porozmawiania z moją Radą z tego względu, że może być taka sytuacja, że moja Rada podejmie decyzję, żeby zdjąć inwestycje inne i zrobić montaż finansowy jakoby opłata nie było taki, który doprowadzi do jakiegoś uwzględnienia tych rzeczy. Bo oczywiście ja zakładam hipotezę, hipotezę, że jeśli Państwo będziecie na „NIE” to ja podejmę takie działanie, gram uczciwie. Natomiast dla mnie to jest sprawa tego rodzaju, że prawdopodobnie zdjęcie inwestycji z ochrony środowiska powoduje, że pieniądze będę miał na koncie i nie będę mógł ich uruchomić, jeśli będę płacił opłaty podwyższone. Stąd też prawdopodobnie Rada się na to nie zdecyduje.

Skarbnik

Znaczy Panie Wójcie tu nie byłoby problemu, bo tu trzeba dopowiedzieć do końca. Nie byłoby problemu nawet z wiązaniem się porozumieniem, gdyby nie doszła wymiana wody pod tymi całymi inwestycjami. I my musimy, zanim wejdzie Powiat z inwestycją wtopić tam około 1 200 000- 1 300 000 na wymianę całej wody, sieci. Bo to nie jest tak, że ta inwestycja idzie  tylko na 11 milionów, bo pociąga za sobą środki Gminy.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Jeszcze kwestia, tutaj wody nie dotykałem…

Skarbnik

Ale trzeba dotknąć wszystkie…

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Tylko sprawa wody, też nie była prosta. Bo przecież jak przypomnę historię, to kiedy pierwsze porozumienie zostało mi przesłane, to mówiliśmy zupełnie o innych terminach rozstrzygnięcia, o zupełnie innych terminach składania wniosków. Dzisiaj ja jestem gotowy z inwentaryzacją tej wody, bo nie było żadnych planów, tego co jest w drodze, inwentaryzacja jest zrobiona i zostały rozpoczęte projektowanie wymiany tej sieci. Jest porozumienie z Powiatem co do terminów realizacji tej inwestycji i dzisiaj wiem wstępnie ile to będzie kosztować, ja tego nie wiedziałem wczoraj, ja dzisiaj dopiero to wiem. I stąd też jest wiele wątpliwości również co do naszego WPI również radnym ta sytuację będzie zupełnie nowa również naszej Gminy.

Radny Maciejewski

Panie Przewodniczący proponuję w tym punkcie przerwać obrady Zarządu i wznowić je, kiedy musimy to mieć, przegłosować na kiedy?

Sekretarz

Na dzisiaj, z tego względu, że dzisiaj są wysyłane materiały na sesję i ja muszę wiedzieć jakie te materiały wysłać.

Radny Kaczmarek

Proponuję głosować w tej sprawie.

Sekretarz

To przed głosowaniem mam prośbę o sprecyzowanie wniosku, bo zaraz Państwu pokażę jaki wniosek, jaki projekt jest na chwilę obecną w posiadaniu radnych i jaki został przygotowany. Ten projekt o którym Państwo mówicie jest trzecią wersją i teraz musimy, że tak powiem kwoty wpisać, musimy jakoś to zmienić.

Radny Kaczmarek

Jeśli nie ma porozumienia z Kostomłotami to wyłączamy tą inwestycję. Ja to tak rozumiem, tamte dwie inwestycje są poprawiane, natomiast Zabłoto-Kostomłoty wyłączamy w ogóle.

Radny Majerowski

Ale wpisujemy do…

Skarbnik

Wykreślamy.

Radny Maciejewski

A czy w tym WPI, może byśmy jednak coś jednak wycieli, a tą drogę zrobili?

Radny Kaczmarek

Panie Darku, tu nie chodzi o tą czy inną inwestycję, chodzi o finansowanie.

Radny Maciejewski

Chodzi o finansowanie, mi zależy na drodze, a może mi nie zależy na warsztatach dla szkoły.

Adam Ruciński

Ale przepraszam ten wniosek został złożony już.

Radny Kaczmarek

Można by, jeśli by Wójt zdeklarował jutro rano, czy dzisiaj jeszcze?

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Dzisiaj spotkam się z radnymi.

Skarbnik

Proszę nie liczyć na jakieś tam cuda, bo jak wyłuskamy jeszcze 200 – 300 tys. zł. to będzie maks.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Powiem tak, muszę porozmawiać w tej sprawie, przecież ta informacje muszę przekazać.

Skarbnik

Ja zwołam Radę natychmiast, natomiast proszę Państwa nie oszukujmy się, co ja sobie sama napiszę fikcję, a trzeba zapłacić rachunek, z czego ja to zapłacę?

Radny Majerowski

To właśnie trzeba mieć tę świadomość.

Skarbnik

Dlatego ja wiem na co Gminę stać, ja wyślę fakturę obciążającą i co?

Radny Kaczmarek

Proszę głosować wnioski Panie Przewodniczący.

Starosta

Dobrze, jeżeli już zaczniemy głosować wniosek przyjmujący bądź nie przyjmujący te zmiany to proponuję, żeby drugi ewentualnie był przyjmujący rozwiązanie to drugie.

Sekretarz

Ale nie jesteśmy w stanie proszę Państwa, my dzisiaj materiały na sesję wysyłamy, kiedy ja to przygotuję na bazie czego koszty rozliczymy?

Radny Majerowski

Ja w ogóle się zastanawiam…

Starosta

Przepraszam, wiemy jakie jest maksymalne dofinansowanie tak zwanej „schetynówki”, czyli 3 miliony złotych. I my proponujemy zrobić taki montaż: jeden etap, na dzień dzisiejszy na 2010- 6 milionów złotych inwestycja Zabłoto – Kostomłoty, gdzie 3 mln. wskazujemy jako Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, milion złotych Gmina Kostomłoty, 2 miliony Powiat Średzki. Mając na uwadze ten milion złotych, który Wójt proponuje na 2010 rok.

Sekretarz

To prawdopodobnie trzeba poprosić Pana Nowaka, czy jest realne, że za 6 milionów budujemy, rozumiem odcinek od początku miejscowości Zabłoto do autostrady.

Adam Ruciński

Przepraszam to jest pytanie do projektanta i dzisiaj na to pytanie raczej nie ma szans na odpowiedź, może  na jutro rano, ale dzisiaj raczej nie ma szans na odpowiedź.

Radny Majerowski

A możemy zrobić tak, że dzisiaj przegłosujemy, że nie ma tej inwestycji, a spotkamy się za jakiś czas wpiszemy do WPI.

Wicestarosta

Ale i tak 6 milionów to jest kwota maksymalna…

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Dzisiaj i tak wpisujemy wirtualna sumę, ponieważ za rok kosztorysy będę uaktualnione przez przetarg, który się odbędzie. Natomiast mając taki szeroki zakres zadań zawsze można wyetapować w ten sposób, aby to było 6 mln.

Wicestarosta

To jest kwota maksymalna.

Radny Majerowski

Ale do RPO?

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Nie do „schetynówki”.

Starosta

Wobec powyższego, jeżeli konieczne jest wysłanie materiałów, bo przypominam, że jeżeli chodzi o WPI jeszcze porządkujemy dwie inne rzeczy. Aby zadośćuczynić terminom, gdzie sesja jest w środę podejrzewam, że jeszcze Komisja Budżetowa powinna się w tej kwestii wypowiedzieć, przynajmniej dwie godziny przed sesją i tą sprawę przedyskutować, bo to jest nowość. Nie pozostaje mi nic innego jak, no mówię to z ciężkim sercem, ale poddać pod głosowanie przedstawiony Państwu, zaopiniowanie przepraszam uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego, który zakładał tą kwestię, która była tutaj poruszana, czyli milionowy udział Gminy Kostomłoty w zadaniu Zabłoto – Kostomłoty i dalsze dwie te kwestie jak gdyby normujące. Ale poddaję pod głosowanie tą uchwałę w tej wersji jak jest przedstawiona na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu. Wobec powyższego kto z szanownych członków Zarządu jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowej uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego z przedstawionymi wyliczeniami. Kto jest za:

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

ZA - 1 (Starosta)

P - 3 (Wicestarosta, radny Kaczmarek, radny Majerowski)

W - 1 (radny Maciejewski)

Starosta

Wobec powyższego proszę o zmianę porządku, wprowadzenie nowej uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego w nowej treści. Zmianę porządku posiedzenia dzisiejszego Zarządu Powiatu o zmianę następującą w tej uchwale: pozostają dwie czyszczące sprawy dotyczące kosztorysu Zespołu Szkół Rolniczych i inwestycji dotyczącej Gminy Miękinia –chodzi o tą dokumentacje techniczno- ekonomiczną i taką zmianę załącznika, czyli zestawienia WPI na lata 2007 – 2011. Pod pozycją „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2075D na odcinku Zabłoto- Kostomłoty – autostrada A4” na tym kończymy nie ma zapisu „oraz drogi powiatowej nr 2079 D na odcinku Kostomłoty- autostrada A4”

Wicestarosta

2075 D to jest ta w kierunku Paździorna, a ten odcinek do autostrady to jest drga droga.

Adam Ruciński

2075 idzie Zabłoto- Kostomłoty skręca w kierunku Urzędu Gminy i biegnie do Paździorna to jest 2075 D, a 2079 jest to od skrzyżowania koło kościoła w kierunku zjazdu na autostradę.

Starosta

Zawsze byłem przekonany, że jest na odwrót. Wobec powyższego musi zostać cały taki zapis.

Sekretarz

Nie może ten zapis zostać.

Starosta

Przepraszam, autopoprawka „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty oraz drogi powiatowej nr 2079 D na odcinku Kostomłoty – autostrada A4”

Skarbnik

Ale do „schetynówki” to chyba jeden odcinek sześciomilionowy, nie?

Starosta

Chwileczkę, czyli tak naprawdę Zabłoto wjeżdżamy do Kostomłot dojeżdżamy do skrzyżowania rezygnujemy z dalszej drogi 2075D w lewo w stronę Paździorna, tylko zostawiamy tylko i wyłącznie prawą stronę, czyli tak jak mówi radny Maciejewski do autostrady, a to już jest droga 2079 D. Wobec powyższego w punkcie drugim WPI „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2075 D na odcinku Zabłoto-Kostomłoty oraz drogi powiatowej nr 2079 D na odcinku Kostomłoty – autostrada A4” w nawiasie wykreślamy RPO 2007-2013 tylko wpisujemy Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W pozycji 2010 wpisujemy kwotę…

Adam Ruciński

Jeżeli chodzi o trzecią kolumnę „Inne środki zewnętrzne”  tam gdzie jest w tej chwili milion Kostomłoty i plus 3 miliony ze strony Pana Wojewody, czyli łącznie ma być tam 4 miliony.

Starosta

Tutaj wpisujemy 4 mln w pozycji 2010 „Inne środki zewnętrzne (m.in. budżety jst, budżet państwa, fundusze celowe)” wpisujemy tu kwotę 4 mln. zł. Natomiast „Środki własne budżetu Powiatu Średzkiego” w punkcie 2010 wpisujemy dwa miliony złotych.

Sekretarz

Łączny koszt 6 milionów i rozumiem, ze jeden rok?

Starosta

Tak.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Chciałbym zwrócić uwagę do tego zapisu. O ile miałem z radnymi uzgodnione, że w przypadku realizacji inwestycji mamy zapisane, gwarantowany milion, o tyle przy realizacji połowy muszę temat jeszcze raz z Radą podnieść. I głównie musi się pojawić zgoda Rady Gminy Kostomłoty skąd sam zapis taki dzisiaj jest bardziej deklaratywny niż potwierdzony stanowiskiem Rady Gminy.

Starosta

Rozumiem. Ale wobec powyższego pozostałe dwie zmiany kosmetyczne, które były głosowane w pierwszej wersji uchwały, pozostają bez zmian. Wobec powyższego muszę jeszcze raz wprowadzić do porządku obrad zmienioną uchwałę. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego:

Za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowej uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego członkowie Zarządu głosowali:                                            ZA – 5 P – 0 W - 0

Starosta

Wobec powyższego w punkcie 3 - zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego z przedstawioną, uzgodnioną wersją kto jest za zaopiniowaniem przedmiotowej uchwały Rady Powiatu w tej wersji, którą uzgodniliśmy?

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej wersji uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Średzkiego członkowie Zarządu głosowali:  ZA – 5  P- 0 W – 0

Ad.4/ Sprawy różne.

Radny Maciejewski

Dowiedziałem się tutaj przed chwilą, że remontowany odcinek drogi w Kostomłotach, jest już nieprzejezdny, tak? Czy zostało to wykonane w ten sposób  jaki ustaliliśmy, że mają być wycięcia…

Wicestarosta

Ten odcinek był tylko zabezpieczony. Ja tam byłem na miejscu z pracownikami, tam się takie garby porobiły i to  zaszłości już nic nie było robione, garby zostały ścięte i to miejscami nawet do kostki brukowej, nie było tam robionego remontu z wycinaniem…

Radny Maciejewski

Ja przepraszam, na Zarządzie podjęliśmy decyzję o remoncie tego odcinka  drogi. Był wzywany Pan Kierownik Wiński i ustaliliśmy i miał być zrobiony przetarg na ustalenie wykonawcy.

Radny Kaczmarek

Było to robione?

Wicestarosta

Przetargu nie było…

Radny Maciejewski

Ale myśmy tak ustalili na Zarządzie.

Wicestarosta

Chwileczkę to było stanowisko Zarządu, dyskutowaliśmy i było też w dyskusji, możemy wrócić do protokołu, że pracownicy spróbują to zrobić, może się uda to własnymi siłami zrobić. I tak zostało to zrobione.

Radny Maciejewski

Panie Wicestarosto była decyzja taka, że mieliśmy wyłonić firmę, która miała to zrobić, miała zrobić wycięcia i wklejenie wkładek w tych miejscach, gdzie wyrwy.

Wicestarosta

Była taka propozycja Wydziału, po czym na posiedzeniu Zarządu dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, że w pierwszej kolejności spróbujemy to zrobić sami własnymi siłami, własnymi ludźmi, jeśli się uda to tak zostanie, jeśli nie to… Zostało to zrobione przez naszych pracowników, te garby zostały ścięte.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Chciałbym wyjaśnić, ponieważ cały rok poprzedni oraz jesień ta droga była przejezdna i była zrobiona, nie wiem kto robił i kiedy, ale przejezdność była. Natomiast problem się pojawił w grudniu kiedy jakby, uczestniczyłem w oglądzie, były osoby z Powiatu i tak dalej. I była sprawa podjęta, że robienie być może w tej technologii, której Pan radny mówił jest na tym etapie zimową porą jest chyba prawie niemożliwe, zrobiono to co zrobiono. Ja byłem przy tym obecny, nie znam szczegółów.

Radny Maciejewski

Panie Wójcie była dyskusja i podważano mój wniosek takiego remontu tej drogi, dlatego, że będzie przebudowa drogi, nie będziemy ponosić kosztów. Mamy chwilę taką, że przebudowy nie będzie…

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Będzie przebudowa w tym samym terminie, z tego co ja rozumiem.

Radny Maciejewski

Proszę?

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Przebudowa będzie w tym samym terminie zrobiona w roku 2010.

Radny Maciejewski

Daj Boże żeby było, ale ludzie tamtędy się przemieszczają i problem wypadków jest o wiele większy i problem nie jest rozwiązany.

Wacław Jaskuła – Wójt Gminy Kostomłoty

Ja chciałem, ponieważ posiedzenie Zarządu zbliża się do końca podziękować, Panu Staroście za zorganizowanie dzisiejszego spotkania i umożliwienie przedstawienia racji i argumentów. I podziękować za stanowisko, które myślę, że doprowadzi do realizacji tej i sfinalizuje całkowicie projekt być może na etapy, bo dzisiaj widać, że na pewno na etapy. I chciałbym wierzyć w to, że rok 2010 będzie rozpoczęciem, a następny będzie zakończeniem. Natomiast decyzje co do finansowych spraw Gminy w tym układzie muszę przedstawić Radzie Gminy i stanowisko przedstawić. W marcu na pewno będę gotowy do podpisania porozumienia, bo będę znał sytuację ostateczną.

Starosta

Póki co wpisaliśmy tylko ten jeden milion złotych, być może ten udział Gminy Kostomłoty się zwiększy do 1,5 miliona, Panie Wójcie dziękuję.

****************************************************************

Skarbnik

Ja bym chciała z członkami Zarządu w związku  z tym, że 24 listopada otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego to pismo zmieniające nam, zmniejszające w jednym dziale, zwiększające w drugim dziale. Wszystko dotyczy wydatków geodezyjnych na bazie tego 5 grudnia dokonałam zmian zmniejszając w jednym rozdziale dochody i wydatki, a zwiększając… jest to sprawa typowo kosmetyczna. Dla mnie była ta decyzja, która powinna zmienić budżet, 44 150 zł., przy uzgodnieniu na koniec roku decyzji, dotacji doszliśmy do wniosku, że zrobiłam po prostu błąd, źle zakwalifikowałam pismo powinnam przeksięgować środki, a nie zmienić plan i musimy wycofać, czyli wrócić do poprzedniego, odwrotnie to co podjęliśmy 1 grudnia 2008 roku i dlatego zwracam się do Zarządu z prośbą, żeby pod dniem 31 grudnia 2008 roku podjąć uchwałę Zarządu Powiatu zmieniającą powracającą  do tej sytuacji co była poprzednio, przed zmianami.

Radny Kaczmarek

Z powodu Pani błędu.

Skarbnik

Tak ewidentnie, bo to jest błąd źle odczytane przeze mnie pismo. Wczoraj rozmawiałam z Urzędem Wojewódzkim. Zasugerował, żeby ta uchwała dzisiaj dotarła zmieniająca cofnięcie z powrotem. Dotacje zostały rozliczone nic nie tracimy z tego tytułu, natomiast jest to ewidentnie mój błąd.

Radny Kaczmarek

Jest to kosmetyka formalna?

Skarbnik

Tak. Musi być, dlatego, że nie będzie zgodności z planem w Urzędu Wojewódzkiego i naszego i to idzie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dlatego proszę, żeby Zarząd odbył się 31 grudnia i pod tą datą będzie tylko jedna uchwała zmiany do budżetu, czyli cofnięcie. Jeżeli akceptujecie, ja bardzo proszę o podpisanie uchwały.

Radny Maciejewski

Pani Skarbnik, czy to nie jest przestępstwo?

Skarbnik

Nie.

Wicestarosta

To jest nakłanianie do przestępstwa.

Skarbnik

To znaczy, gdyby to nie chodziło o dotację, bo na dotację my nie mamy wpływu, albo je przyjmujemy, nie mamy prawa  nie przyjąć. Być może jest to nakłanianie, a jest to mój błąd. Jest to wyjście z sytuacji, to jest praktycznie budżet się nie zmienia.

Radny Kaczmarek

A co będzie jak nie przyjmiemy?

Skarbnik

Będę pisała uzasadnienie, będą niezgodności między planem a otrzymaną dotacją.

Radny Kaczmarek

I co wtedy?

Skarbnik

Nic. Ale to będę pisać do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do Urzędu Wojewódzkiego, bo będę miała plan mniejszy, wykonanie większe, plan większy, wykonanie mniejsze w tych dwóch rozdziałach. Państwo decydujecie, jest to czysto formalne i prosiłabym o podpisanie tego.

Radny Majerowski

Jak to się będzie miało do tego co przyjmowaliśmy do tej pory protokoły, czy kolejność protokołów będzie…

Skarbnik

Tak, bo to będzie ostatni protokół z Zarządu 2008 roku.

Radny Majerowski

Czyli od nowego roku liczba pojedyncza inna?

Skarbnik

Nie ma.

Wicestarosta

Są kolejne.

Radny Kaczmarek

Chciałbym znać stanowisko Starosty i Wicestarosty.

Radny Maciejewski

Ja powiem tak - ja mogę podpisać dzisiaj z dzisiejszą datą, ale nie podpiszę nic z datą wstecz.

Skarbnik

Czyli dzisiaj z dzisiejszą datą?

Radny Maciejewski

Jak mam coś podpisać z datą 31 grudnia…

Skarbnik

Uchwała powinna być z datą 31 grudnia, najprościej.

Radny Kaczmarek

A jak będzie dzisiaj to co?

Skarbnik

Będę rozmawiała z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Radny Kaczmarek

Co Pan Starosta na to?

Starosta

Ja podobnie jak…

Skarbnik

Potem będzie więcej pisania niż to warte.

Starosta

Ja też trochę się obawiam podpisania takiej uchwały z datą wsteczną, nie ukrywam tego.

Skarbnik

Czyli praktycznie jak to możemy załatwić? Uchwała podpisana teraz?

Radny Kaczmarek

Nie wiem. Mnie interesuje stanowisko urzędników.

Skarbnik

Nigdy nie było co do dotacji żadnych problemów. Jest to ewidentnie mój błąd, no ja mogę się z tego tłumaczyć.

Starosta

Gdzie jest Sekretarz?

Skarbnik

Niech przyjdzie może się wypowie.

Radny Majerowski

To jest ważne.

Skarbnik

Proszę Państwa nie mieliśmy jako Zarząd prawa wprowadzać tej zmiany, nazwijmy to tak. Bo to nie była decyzja upoważniająca nas do wprowadzenia tej zmiany.

Radny Majerowski

Pani Skarbnik porządek posiedzenia Zarządu nr 83 jak teraz możemy wpisać, jeżeli …

Skarbnik

A to niech wobec tego przyjdzie Sekretarz.

Radny Majerowski

Bo jeżeli w BIP-ie ukazał się już protokół z poprzedniego Zarządu z 30 grudnia, 30 grudnia był Zarząd, nie 31 grudnia, to jeżeli już się ukazały w BIP-ie protokoły zatwierdzone to jak pani sobie wyobraża numerację, ja nie wyobrażam sobie tego. Tu jest napisane 83 numer posiedzenia Zarządu, było już 83 posiedzenia naszego Zarządu, gdzie my to włożymy?

Skarbnik

Dobrze, czyli nie wyrażacie zgody, nie ma problemu.

Radny Majerowski

Ale to nie o to chodzi, że my nie wyrażamy zgody. Jak to będzie z punktu widzenia prawnego, jak to będzie.

Skarbnik

To Sekretarz się musi wypowiedzieć. Natomiast powiem uczciwie, że tego przesunięcia nie mieliśmy prawa zrobić, bo to nas nie upoważniało i jest to ewidentnie mój błąd. I ja mogę na to pisać, bo będę pisać wyjaśnienia. Najprościej to jest uchwałą cofnąć z ostatniego grudnia, bo my nie oddajemy pieniędzy.

Radny Majerowski

Ale jak. Ja 31 grudnia byłem w Sosnówce bawiłem się.

Skarbnik

W porządku, jeżeli nie. Ja zaproponowałam.

Wicestarosta

Są ludzie, którzy czytają protokoły Zarządu, kolejne.

Radny Maciejewski

Chciałbym się jeszcze dopiąć do tego punktu, bardzo proszę Panie Wicestarosto na następny Zarząd odnaleźć protokół i uświadomić moją osobę, że jednak były ustalenia takie jakie Pan mówi, a nie takie jak ja. Po prostu może ja nie mam pamięci, do tego protokołu wróćmy, czy postanowiliśmy wyciąć, czy było postanowione, że własnym sumptem to zrobimy.

Wicestarosta

Dobrze nie ma problemu.

Starosta

Wobec powyższego zamykam…

Wicestarosta

Ja jeszcze mam jedną rzecz - wczoraj się próbowali pracownicy Wydziału Środowiska dodzwonić przez cały dzień próbowali się umówić, mówią, że nikt nie odbiera telefonu.

Radny Maciejewski

Rzeczywiście dzisiaj rano zadzwonił do mnie Pan Zygan i mówił, że dzwonił mój telefon. Wczoraj wypadł mi w samochodzie, głowa mnie w trakcie rozbolała na Zarządzie i położyłem się w domu spać i dlatego nie odbierałem telefon. Także byłem u Pana Zygana wyjaśniłem sprawę, umówiłem się z Panem Zyganem.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła

(-)                                                  PODPISY:

Maria Pstrowska

Sebastian Burdzy ...............(-)........................

Mariusz Wojewódka ...........(-).........................

Czesław Kaczmarek………(-)…………………

Dariusz Maciejewski.............(-)........................

Marek Majerowski ................(-).......................

Mariusz Żałobniak..................(-)......................

Janina Gawlik.....................(-)........................